| Datum jednání: | 18. 03. 2021 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 99/ZK/21 |  |  |
| Název bodu: | Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |  |  |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost příjemce dotace obce Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou, IČO 249939,       o prodloužení termínu realizace projektu „Komunitní centrum Orlík“, reg. č. 439-02-09/20, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020;

schvaluje

prodloužení termínu realizace projektu „Komunitní centrum Orlík“, reg. č. 439-02-09/20, příjemce dotace obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou, IČO 249939, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020 a to do    30. 6. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 7. 2021;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkoly potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 7. 2021

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 170/2020/ZK-28 ze dne 25. 6. 2020 bylo obci Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou, IČO 249939, schváleno poskytnutí dotace ve výši 461 500 Kč na realizaci projektu „Komunitní centrum Orlík“ s termínem realizace projektu do 31. 3. 2021 a termínem podání závěrečné zprávy do 15. 4. 2021. Důvodem žádosti o prodloužení termínu realizace projektu je složitá situace s pandemií a nouzovým stavem a avizované nedodržení původního termínu dokončení ze strany dodavatele. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se z tohoto titulu nemění.

Rada kraje svým usnesením č. 239/2021/RK-11 ze dne 4. 3. 2021 doporučila zastupitelstvu schválit část II. usnesení v předloženém znění.

Finanční nároky a krytí:

Do upraveného rozpočtu 2021 byly pomocí principu převoditelnosti rozpočtovány nevyplacené prostředky pro obec Orlík nad Vltavou ve výši 138 450 Kč (ORJ 1453, UZ 439, ORG 9820004104042).

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Návrh je v souladu s upraveným rozpočtem pro rok 2021.

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

Žádost o prodloužení termínu realizace akce „Komunitní centrum Orlík“ (Žádost o prodloužení termínu realizace - dotace kraj Jihočeský.pdf)

Zodpovídá:

Termín kontroly: 31. 7. 2021

Termín splnění: 31. 7. 2021