| Datum jednání: | 29. 04. 2021 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 127/ZK/21 |  |  |
| Název bodu: | Zrušení usnesení č. 147/2020/ZK-28 a nové financování projektu Jižní tangenta České Budějovice - 1. etapa |  |  |

| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Aleš Mik |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 147/2020/ZK-28 ze dne 25. 06. 2020 ve věci realizace projektu s názvem „Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa“;

  - schvaluje

- 1. nové financování projektu Jihočeského kraje s názvem „Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa“ s celkovými výdaji ve výši 1 097 858 876,11 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 330 507 025,38 Kč vč. DPH v rámci projektu ze 40. výzvy IROP v návaznosti na 30. výzvu IPRÚ města České Budějovice /IROP/ a výdaji ve výši 200 000 000,00 Kč s DPH financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury /SFDI/,

- 2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu IROP, tj. 33 050 702,54 Kč vč. DPH, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 127/ZK/21,

- 3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu IROP, tj. 297 456 322,84 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 127/ZK/21,

- 4. financování výdajů ze SFDI ve výši 200 000 000,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 127/ZK/21,

- 5. financování nezpůsobilých výdajů projektu IROP ve výši 567 351 850,73 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 127/ZK/21;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 31. 12. 2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předložil projektovou žádost projektu s názvem „Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa“ do 40. výzvy IROP v návaznosti na 30. výzvu IPRÚ města České Budějovice v měsíci dubnu 2020. V podané projektové žádosti byly uvedeny celkové způsobilé výdaje ve výši 344 634 171,21 Kč s DPH. V rámci procesu hodnocení byly sníženy celkové způsobilé výdaje na celkovou částku 330 507 025,38 Kč s DPH, a to i přesto, že plánovaný rozpočet stavebních výdajů byl konzultován před podáním projektové žádosti se zástupci poskytovatele dotace. Jednalo se o převod některých původně hlavních výdajů projektu do výdajů vedlejších, kde musí být dodržen limit 85% hlavních výdajů/15% vedlejších výdajů v rámci celkových způsobilých výdajů dle platných pravidel dotačního titulu. Projekt obsahuje převážně vyvolané investice této stavby, které jsou sice nezbytně nutné k řádnému provedení dokončeného díla, ale nicméně tyto výdaje jsou předmětem vedlejších výdajů, které nesmí v celkové částce překročit limit 15% z celkových způsobilých výdajů. Procesem hodnocení došlo k upřesnění maximální částky pro způsobilé výdaje, která je ve výši 330 507 025,38 Kč vč. DPH. Zbývající výdaje musely být převedeny do nezpůsobilých výdajů projektu.

Realizace tohoto projektu byla prvotně schválena zastupitelstvem kraje pod č. usnesení 348/2018/ZK-17 dne 16. 11. 2018. Následně revokována pod č. usnesení 148/2019/ZK-21 ze dne 23.5.2019 a dále pod č. usnesení 147/2020/ZK-28 ze dne 25.6.2020.

Jihočeský kraj v září 2020 podal 1. žádost o platbu, kde si nárokoval výdaje spojené s výkupy pozemků v celkové výši 22 491 891 Kč s DPH, které splňovaly podmínku způsobilých výdajů projektu dle pravidel dotačního titulu. Na základě této žádosti o platbu obdržel dotaci ve výši 20 242 701,90 Kč /90% z požadovaných výdajů v rámci 1. žádosti o platbu/. Zbývající částka z celkových způsobilých výdajů projektu bude nárokována ze stavebních výdajů projektu na základě uzavřené smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/009/21 ze dne 23. 2. 2021.

Jihočeský kraj v letošním roce získal možnost dotace ze SFDI ve výši 200 000 000,00 Kč s DPH, která není podmíněna žádným vlastním finančním podílem ze strany Jihočeského kraje. Tato dotace bude využita ve výši 190 000 000,00 Kč ze stavebních výdajů na základě uzavřené smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/009/21 ze dne 23. 2. 2021 a ve výši 10 000 000,00 Kč s DPH za výdaje spojené s dohledem nad stavbou na základě uzavřené příkazní smlouvy SPR/OVZI/008/21 ze dne 26. 01. 2021. Na základě dotace ze SFDI odbor OVZI specifikoval stavební objekty, které budou buď celé nebo z části nárokované v rámci této dotace a jsou v celkové částce 211 990 792,14 Kč /vybrané výdaje obsahují rezervu pro případ nižší skutečné fakturace/. Dotace ze SFDI bude řešena zálohově oproti vystavené oddělené faktuře za způsobilé výdaje vystavené za každý měsíc v období března – listopadu 2021. Vystavená faktura bude uhrazena ze SFDI ve výši 100% z proplácené částky z příslušné faktury. Ostatní výdaje projektu jsou nezpůsobilými výdaji projektu a budou hrazeny nebo resp. některé již byly hrazeny v předchozích letech z rozpočtu Jihočeského kraje. Přehled všech výdajů spojených s tímto projektem, a to i v návaznosti na jeho způsobilost je uveden v příloze č. 2 návrhu č. 444/RK/21. Finanční rozdělení všech výdajů do jednotlivých roků realizace spojených s projektem i v návaznosti na jejich způsobilost zohledňuje Formulář evropského projektu, který je uveden v příloze č. 1 návrhu č. 444/RK/21. V rámci podpořeného projektu z IROP muselo dojít k výměně způsobilých výdajů projektu v návaznosti na způsobilé výdaje pro SFDI, což je v současné době řešeno s poskytovatelem dotace.

Stavební realizace se předpokládá na 24 měsíců to v letech 2021 – 2023. Celková délka obchvatu je 2,706 km. Z důvodu ukončení operačního programu IROP je nutné dokončení díla bez vad a nedodělků do 30. 6. 2023. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 330 507 025,38 Kč s DPH, celkové nezpůsobilé výdaje projektu se předpokládají ve výši 567 351 850,73 Kč vč. DPH, výdaje ve výši 200 000 000,00 Kč budou hrazeny z dotace ze SFDI.

Projekt IROP je nastaven jako dvouetapový s termínem ukončení 1. finanční etapy k 30. 9. 2020, 2. finanční etapy k 30. 6. 2023. Průběžná etapizace v rámci roku 2021 a 2022 není možná s ohledem na nutnost celkového ukončení způsobilých stavebních objektů jako celku dle podmínek dotačního titulu, které bude až na konci stavební realizace v roce 2023.

Obsah projektu:

Tento projekt představuje novostavbu silnice II/143, která je liniovou stavbou dopravní infrastruktury včetně všech souvisejících konstrukcí, protihlukových opatřeni, doprovodné zeleně a tras inženýrských sítí. Stavba obsahuje novostavby, rozšiřování a přeložky silnic, místních komunikaci a IS. Stavba hlavni trasy je v celé délce novostavbou, která bude propojovat stávající silnici I/3 (výhledově silnice II. třidy) a budoucí dálnici D3. Místem napojení na D3 0310/II Hodějovice – Třebonín je připravována MUK Roudné. Komunikace vede v extravilánu a nezastavěným územím. K největšímu přiblíženi ke stávající zástavbě dochází v prostoru mezi Českými Budějovicemi a Včelnou. V těchto místech dochází k neustálému rozšiřování zástavby a plánované domy se přibližuji k prostoru vymezenému pro Jižní tangentu. V napojení na stávající silnici I/3 jsou v těsné

blízkosti komunikace pozemky, které plánuje soukromý investor komerčně využit. Předpokládá se výstavba po obou stranách silnice I/3. Narůstající problém silniční dopravy je ve Strategickém plánu města hodnocen jako kritický a prioritní. V současnosti jsou všechny silnice I. a II. třidy vedeny průtahem přes centrální časti města, kde vlivem zátěže a kongescí dochází k výraznému zhoršování životního prostředí. Pro řešení problému a odlehčení základního skeletu je nezbytné založení soustavy souběžných odlehčovacích tras silnic tak, aby následně mohlo dojít k posílení městského charakteru stávajících komunikačních os a k zachování udržitelné dopravy na těchto trasách. Proto je nutné systematicky a důsledně připravovat výstavbu silničních přeložek. Novostavba silnice II/143 souvisí se stavbou dálnice D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, její realizací dojde k výraznému snížení intenzity dopravy v intravilánu města. Investorem celé této přeložky je výhradně Jihočeský kraj.

Obsah tohoto materiálu byl projednán v radě kraje dne 15. 4. 2021 pod č. usnesení 382/2021/RK-15.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 1 097 858 876,11 Kč (financování zajištěno z ORJ 20 – Strukturální fondy EU - §2212, pol. 6121, ORJ 2067, ORG 107103390000), z toho:

- částka způsobilých výdajů projektu IROP ve výši 330 507 025,38 Kč, z toho:

- 10% kofinancování IROP 33 050 702,54 Kč,

- 90% předfinancování IROP 297 456 322,84 Kč,

- částka dotace ze SFDI  200 000 000,00 Kč,

- částka celkových nezpůsobilých výdajů celého projektu ve výši 567 351 850,73 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Michaela Zárubová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Souhlasím, neboť navržená revokace zahrnuje veškeré nové skutečnosti podle aktuálního stavu, včetně promítnutí částek vysoutěžených smluvních závazků pro realizaci tohoto významného a prioritního projektu kraje. Návazně na předpokládané schválení tohoto návrhu bude nutné promítnout nové skutečnosti i do rozpočtu kraje pro rok 2021 formou rozpočtových opatření. Vzhledem ke změně zdrojů, ale i struktury a harmonogramu financování v následujících letech je pak nutné počítat i se změnou SVR kraje, zejména při přípravě rozpočtu pro rok 2022 a 2023.

Návrh projednán (stanoviska):	nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK210429_127_př. 1 ř.xls)

Přehled všech výdajů (RK210429_127_př. 2.xlsx)

Zodpovídá: vedoucí OVZI – Mgr. Aleš Mik

Termín kontroly:	31. 7. 2023

Termín splnění:		31. 12. 2023