| Datum jednání: | 24. 06. 2021 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 225/ZK/21 |  |  |
| Název bodu: | Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 B - 3“ a jeho financování z rozpočtu JčK |  |  |

| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Aleš Mik |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. tříd P 12 B - 3“, který byl podpořen v rámci 95. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 76 117 620,12 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 71 960 172,26 Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 7 196 017,23 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 225/ZK/21,

3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 64 764 155,03 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 225/ZK/21,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 4 157 447,86 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 225/ZK/21;

  - ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2021

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předložil 5 projektových žádostí do 95. výzvy IROP v listopadu 2020 až únoru 2021, z nichž jedna žádost je projekt s názvem „Modernizace komunikací II. tříd P 12 B - 3“. Podání projektových žádostí do 95. výzvy IROP bylo schváleno zastupitelstvem kraje pod č. usnesení 217/2020/ZK-29 dne 24. 9. 2020.

Projekt představuje modernizaci tří komunikací II. tříd v rámci okresu Prachatice (komunikace II/145, II/144, II/122). Celkové délka modernizovaných komunikací je 8,556 km.

Projekt bude nastaven jako jednoetapový s termínem ukončení k 30. 9. 2021.

Způsobilé výdaje projektu přestavují částku za stavební práce ve výši 71 710 500,49 Kč vč. DPH, částku za diagnostiky modernizovaných komunikací ve výši 249 671,77 Kč vč. DPH.

Nezpůsobilé výdaje v celkové výši 4 157 447,86 Kč s DPH se skládají z částky za stavební práce ve výši 60 647,86 Kč s DPH /nezpůsobilé výdaje dle příručky IROP/, z částky za projektovou žádost včetně studie proveditelnosti ve výši 96 800,00 Kč s DPH a částky 4 000 000,00 Kč s DPH představují finanční rezervu na možné vícepráce.

Všechny uvedené částky zohledňují skutečné ceny z výběrových řízení na stavební práce, zpracovatele projektové žádosti včetně studie proveditelnosti a diagnostiky.

Rozhodnutí k projektové žádosti do 95. výzvy IROP je vydáno na celkové výdaje ve výši 101 060 495,09 Kč a celkové způsobilé výdaje ve výši 99 987 936,09 Kč. U projektu realizací zadávacího řízení na stavební práce došlo k výraznému snížení této částky. Původně plánovaný výdaj v projektové žádosti za technický dozor stavebníka bude provádět zástupce SUS JK bez nároku na dotaci. Případné vícepráce se bude snažit odbor OVZI uplatnit v rámci způsobilých výdajů projektu.

V příloze č. 2 návrhu č. 225/ZK/21 je uveden celkový přehled výdajů projektu.

Stavební realizace i vyúčtování projektu včetně příjmu dotace proběhne v roce 2021.

Tento materiál byl projednán pod č. usnesení 676/2021/RK-19 dne 10. 6. 2021 v Radě Jihočeského kraje.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 76 117 620,12 Kč (bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU) za podmínky přidělení dotace z IROP v rámci 95. výzvy, z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 71 960 172,26 Kč, z toho:

- 10% kofinancování 7 196 017,23 Kč,

- 90% předfinancování 64 764 155,03 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 4 157 447,86 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Michaela Zárubová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Částka je alokována v rozpočtu roku 2021 na ORJ 20 - Strukturální fondy EU v rezervě na nové projekty.

Návrh projednán (stanoviska): nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK210624_225_př. 1.xls)

Celkové výdaje projektu (ZK210624_225_př. 2.xlsx)

Zodpovídá:	vedoucí OVZI – Mgr. Aleš Mik

Termín kontroly:	31. 12. 2021

Termín splnění:		31. 12. 2021