| Datum jednání: | 20. 10. 2021 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 385/ZK/21 |  |  |
| Název bodu: | Revokace usn. č. 227/2017/ZK-7 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SPŠ strojní a stavební Tábor |  |  |

| Předkladatel: | Mgr. Pavel Klíma |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSMT |
| Vedoucí odboru: | Ing. Hana Šímová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 227/2017/ZK-7 ze dne 22. 6. 2017 ve věci „Realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SPŠ strojní a stavební Tábor“;

schvaluje

1. realizaci projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla za TČ v budově SPŠ Tábor“ (žadatel: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 20 955 131,63 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 15 847 826,05 Kč,

2. realizaci projektu „Vzduchotechnika v budově SPŠ strojní a stavební Tábor“ (žadatel: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 3 027 710,40 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 3 027 710,40 Kč,

3. kofinancování projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla za TČ v budově SPŠ Tábor“ Jihočeským krajem ve výši 45 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 7 131 521,73 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 385/ZK/21,

4. kofinancování projektu „Vzduchotechnika v budově SPŠ strojní a stavební Tábor“ Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 908 313,12 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 návrhu č. 385/ZK/21,

5. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla za TČ v budově SPŠ Tábor“ Jihočeským krajem v celkové výši 5 107 305,58 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 385/ZK/21;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 30. 4. 2022

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

OŠMT předkládá návrh v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění a v souladu se Směrnicí pro přípravu a realizaci evropských projektů (SM/115/ZK).

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 227/2017/ZK-7 ze dne 22. 6. 2017 realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor – objekt Martina Koláře“ (žadatel: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670) a podání žádosti o podporu do OPŽP s celkovými výdaji ve výši 21 500 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 17 500 000 Kč, kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 10 500 000 Kč a financování nezpůsobilých výdajů projektu Jihočeským krajem ve výši 4 000 000 Kč s podmínkou přidělení dotace z OPŽP. Předpokládané financování z rozpočtu JčK tedy činilo celkem 14 500 000 Kč, předpokládaná dotace z OPŽP činila celkem 7 000 000 Kč, tj. 32,56 %.

V období mezi schválením usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 227/2017/ZK-7 ze dne 22 6. 2017 a podáním žádosti do 121. výzvy došlo ke změně podmínek OPŽP, kdy požadavek na zahrnutí vzduchotechniky do budov určených pro vzdělávání zůstal i nadále pro žadatele v oblasti vzdělávání povinností. V rámci výzvy OPŽP bylo možné podat oddělený projekt na snížení energetické náročnosti a samostatně na vzduchotechniku, kde dotace činí 70 %. V případě rozdělení projektových žádostí se jednalo o administrativní úkon, který nevyžadoval žádné nové stavební dokumentace, ale v konečném důsledku umožnil čerpat dotaci na povinné zavedení vzduchotechniky ve výši 70 % ze způsobilých výdajů.

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 v současné době realizuje projekty s registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011032 (Zateplení a výměna zdroje tepla za TČ v budově SPŠ Tábor) a CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011033 (Vzduchotechnika v budově SPŠ strojní a stavební Tábor) a má vydáno tzv. druhé Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD II), které upravuje částky po vysoutěžení zhotovitele stavby.

Pravidla administrace projektů OPŽP určují, že po ukončení soutěže na zhotovitele stavby dojde k vydání tzv. druhého RoPD, které upřesní výši způsobilých a nezpůsobilých výdajů každého projektu.

Konečná struktura výdajů stanovená v RoPD II je následující:

Projekt Zateplení a výměna zdroje tepla za TČ v budově SPŠ Tábor:

•	celkové výdaje projektu:		20 955 131,63 Kč

o	způsobilé výdaje:			15 847 826,05 Kč

o	nezpůsobilé výdaje:			  5 107 305,58 Kč

Finanční krytí (20 955 131,63 Kč):

•	dotace (55 % způsobilých výdajů):	  8 716 304,32 Kč

•	vlastní zdroje kofinancování (JčK):	  7 131 521,73 Kč

•	vlastní zdroje nezpůsobilé (JčK):	  5 107 305,58 Kč

Projekt Vzduchotechnika v budově SPŠ strojní a stavební Tábor:

•	celkové výdaje projektu:		3 027 710,40 Kč

o	způsobilé výdaje:			3 027 710,40 Kč

o	nezpůsobilé výdaje:				      0 Kč

Finanční krytí (3 027 710,40 Kč):

•	dotace (70 % způsobilých výdajů):	2 119 397,28 Kč

•	vlastní zdroje kofinancování (JčK):	   908 313,12 Kč

Celková částka za oba projekty dle RoPD II činí 23 982 842,03 Kč. Celková výše z rozpočtu JčK v usnesení se snižuje ze 14 500 000 Kč na 13 147 140,43 Kč, tj. snížení o 1 352 859,57 Kč (kofinancování 8 039 834,85 Kč + nezpůsobilé výdaje 5 107 305,58 Kč). Dotace je vyšší oproti původnímu předpokladu o 3 835 701,60 Kč (nově činí 10 835 701,60 Kč), podíl dotace na celkových výdajích projektu se zvýšil na 45,18 %.

Nezpůsobilé náklady projektu jsou tvořeny částkou přesahující limit způsobilosti výdajů na přímé investiční náklady u zateplení a výměny zdroje tepla, výdaji souvisejícími s nutnou opravou střešní konstrukce vč. krytiny a dále jsou tvořeny částkou přesahující limit způsobilosti výdajů na manažerské řízení projektu, zpracování PD a energetického posudku.

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně struktury mezi způsobilými a nezpůsobilými výdaji, je potřeba změnit příslušné usnesení ZK, aby částky v něm uvedené odpovídaly skutečnosti.

Stavební práce provádí firma PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. s celkovými náklady ve výši 19 385 000 Kč bez DPH, tj. 23 455 850 Kč s DPH. Součástí podmínek Smlouvy o dílo je povinnost oddělené fakturace pro jednotlivé projekty. Zbylé výdaje do celkové částky 23 982 842,03 Kč za oba projekty činí stavební projektová dokumentace, zpracování a podání žádosti do OPŽP a další související posouzení požadovaná ze strany OPŽP včetně autorského dozoru a BOZP.

OŠMT navrhuje schválit výše uvedenou změnu ve struktuře financování projektu, následně budou uzavřeny smlouvy, resp. dodatky smluv o kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektů.

OŠMT prověřil v souladu s čl. 3 směrnice SM/115/ZK možnou míru zapojení vlastních zdrojů organizace. Uvedená organizace je součástí veřejného vzdělávacího systému a u předloženého projektu se nejedná o veřejnou podporu.

Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 227/2017/ZK-7 ze dne 22.06.2017

Název bodu: Realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SPŠ strojní a stavební Tábor

Usnesení č. 227/2017/ZK-7

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I.	schvaluje

1. realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor – objekt Martina Koláře“ (žadatel: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 21 500 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 17 500 000 Kč,

2. kofinancování projektu „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor – objekt Martina Koláře“ Jihočeským krajem ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 10 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 281/ZK/17,

3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor – objekt Martina Koláře“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 4 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 281/ZK/17;

II.	ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení.

T: 30. 6. 2017

Finanční nároky a krytí: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JčK (ORJ 20) činí 13 147 140,43 Kč, z toho kofinancování činí 8 039 834,85 Kč a nezpůsobilé výdaje 5 107 305,58 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Michaela Zárubová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Souhlasím, prostředky na kofinancování jsou v rozpočtu na ORJ 20 ORG 1062018407216 ve výši 10,1733 mil. Kč, nezpůsobilé výdaje byly vyplaceny škole v roce 2020 (4 mil. Kč). Uspořené prostředky budou převedeny do rezervy ORJ 20 na financování nových projektů či jiných vícenákladů.

Návrh projednán (stanoviska): OEZI, RK dne 7. 10. 2021 (usn. č. 1129/2021/RK-26), VVVZ dne 13. 10. 2021

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK211020_385_Př_1_Formulář projektu_SPŠ strojní a stavební Tábor.xlsx)

Formulář evropského projektu (ZK211020_385_Př_2_Formulář projektu_SPŠ strojní a stavební Tábor.xlsx)

Žádost školy o poskytnutí dotace (ZK211020_385_Př3_žádost_SPŠ Tábor.pdf)

Žádost školy o poskytnutí dotace (ZK211020_385_Př4_žádost_SPŠ Tábor.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OŠMT – Ing. Hana Šímová

Termín kontroly: 30. 4. 2022

Termín splnění: 30. 4. 2022