| Datum jednání: | 16. 12. 2021 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 420/ZK/21 |  |  |
| Název bodu: | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky |  |  |

| Předkladatel: | Mgr. Bc. Antonín Krák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | ODSH |
| Vedoucí odboru: | JUDr. Andrea Tetourová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

Dodatek č.1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky, uvedený v příloze návrhu č. 420/ZK/21;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky, uvedený v části I. usnesení, k podpisu hejtmanovi kraje.

T: 31. 12. 2021

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Tento návrh byl zpracován společností JIKORD s.r.o. a je předkládán prostřednictvím ODSH k projednání radě kraje.

Smlouva o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou dopravou, uzavřená mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina dne 4. 3. 2021, předpokládala vybavení vozidel všech smluvních dopravců na území kraje Vysočina ke dni 12. 12. 2021 novým odbavovacím systémem. Vzhledem k tomu, že u dopravců COMETT PLUS, spol. s r.o. a Štefl-tour Dačice s.r.o., kteří budou provozovat smluvní linky pouze do 11. 6. 2022, by byla realizace nového odbavovacího systému finančně nákladná s ohledem na dobu využití (cca 6 měsíců), bylo zavedení nového odbavovacího systému na linkách těchto dopravců posunuto na 12. 6. 2022 v návaznosti na zahájení provozu ze strany nových dopravců v rámci 10letých smluv.

Součástí dodatku č.1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky (dále též „Dodatek č. 1 Smlouvy“) je také převod linky 350860 Pacov - České Budějovice z kraje Vysočina pod Jihočeský kraj. Linka bude vedena pod novým číslem linky 320275. Důvodem převodu této linky z kraje Vysočina na kraj Jihočeský je skutečnost, že tato linka byla součástí veřejné zakázky - Výběr dodavatelů „Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje.“ Na základě tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy zajistí Kraj Vysočina prostřednictvím smluv o veřejných službách uzavřených s dopravci po území Jihočeského kraje dopravní obslužnost na linkách a spojích uvedených v příloze č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy a Jihočeský kraj prostřednictvím smluv o veřejných službách uzavřených s dopravci po území Kraje Vysočina dopravní obslužnost na linkách a spojích uvedených v příloze č. 2 Dodatku č. 1 Smlouvy. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti byl tento návrh předložen k projednání do rady kraje a následně je předkládán k projednání do zastupitelstva kraje. V usnesení se navrhuje zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 Smlouvy a ukládá se JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, předložit Dodatek č. 1 Smlouvy k podpisu hejtmanovi kraje.

Finanční nároky a krytí: bez finančních nároků do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: nebyl vyžádán

Vyjádření OPZU: Mgr. Markéta Procházková - Odbor právní a krajský živnostenský úřad (OPZU): Souhlasím.

Návrh projednán (stanoviska):

- JIKORD s.r.o.

- Rada kraje - usnesení č. 1259/2021/RK-28 ze dne 11. 11. 2021, doporučení ke schválení

- Dopravní výbor zastupitelstva kraje dne 7. 12. 2021

PŘÍLOHY:

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou - text (ZK161221_420_dodatek_1_smlouva_Vysočina_autobusy_text.doc)

- -  příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy (ZK161221_420_dodatek_1_smlouva_Vysočina_autobusy_příloha_1.docx)

- -  příloha č. 2 Dodatku č. 1 Smlouvy (ZK161221_420_dodatek_1_smlouva_Vysočina_autobusy_příloha_2.docx)

Vzhledem k obsáhlosti (70 stran) jsou přílohy č. 1 a 2 Dodatku č. 1 Smlouvy pouze v elektronické podobě.

Zodpovídá: vedoucí ODSH - JUDr. Andrea Tetourová

Termín kontroly: 31. 12. 2021

Termín splnění: 31. 12. 2021