| Datum jednání: | 16. 12. 2021 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 475/ZK/21 |  |  |
| Název bodu: | Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ |  |  |

| Předkladatel: | Mgr. František Talíř |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Zdeněk Klimeš |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost příjemce dotace obce Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO 00249718, o prodloužení termínu realizace akce „Vodovod Květuš a Nová Ves“, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, dle přílohy návrhu č. 475/ZK/21;

schvaluje

prodloužení termínu realizace akce „Vodovod Květuš a Nová Ves“, příjemce dotace obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO 00249718, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 8. 2022;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 30. 6. 2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 282/2021/ZK-10 ze dne 9. 9. 2021 byla obci Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO 00249718, schválena dotace ve výši 909 300,00 Kč na realizaci akce „Vodovod Květuš a Nová Ves“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ s termínem ukončení realizace akce do 30. 11. 2021. Předmětem žádosti o změnu ze dne 23. 11. 2021 je prodloužení termínu realizace akce, a to do 31. 8. 2022 z důvodu geologických problémů, které stavbu komplikují a neumožňují provést výstavbu plánovanou bezvýkopovou technologií. Z tohoto důvodu bude nutné výstavbu provést výkopovými pracemi, které jsou závislé na klimatických podmínkách a delší časové náročnosti. Termín realizace do 31. 8. 2022 je shodný s termínem realizace stanovený změnovým rozhodnutím Ministerstva zemědělství.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: není vyžadováno

Návrh projednán (stanoviska):

  - Dne 29. 11. 2021 byl návrh projednán v poradě vedení samosprávy, která doporučila Radě Jihočeského kraje navrhnout a Zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit žádost o prodloužení termínu realizace akce „Vodovod Květuš a Nová Ves“, příjemce dotace obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO 00249718, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 8. 2022.

  - Dne 2. 12. 2022 byl návrh projednán v Radě Jihočeského kraje, která svým usnesením č. 1368/2021/RK-30 doporučila Zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit žádost o prodloužení termínu realizace akce „Vodovod Květuš a Nová Ves“, příjemce dotace obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO 00249718, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 8. 2022.

  - Dne 6. 12. 2022 byl návrh projednán ve Výboru pro venkov, životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihočeského kraje, který doporučil Zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit žádost o prodloužení termínu realizace akce „Vodovod Květuš a Nová Ves“, příjemce dotace obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO 00249718, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 8. 2022.

PŘÍLOHY:

Žádost o prodloužení obec Chyšky (žádost_Chyšky_prodloužení.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OZZL – Ing. Zdeněk Klimeš

Termín kontroly: 30. 9. 2023

Termín splnění: 30. 6. 2023