| Datum jednání: | 16. 06. 2022 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 222/ZK/22 |  |  |
| Název bodu: | Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2022 |  |  |

| Předkladatel: | Mgr. Bc. Antonín Krák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | ODSH |
| Vedoucí odboru: | JUDr. Andrea Tetourová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- schvaluje

Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) – aktualizace 2022, uvedený v příloze návrhu č. 222/ZK/22.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předložený materiál navrhuje úpravy „Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť)“, jehož aktuální verze byla schválena Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 222/2021/ZK-8 ze dne 24. 6. 2021. Na základě výstupů tzv. malého systému hospodaření s vozovkou, který zavedla a průběžně aktualizuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, je aktualizován i tento program.

V předkládané aktualizaci je koncepční materiál aktualizován při dodržení postupu nastaveného a schváleného v letech 2018 a 2019. Materiál je rozdělen do tří částí. Do první části „Opravy a modernizace silnic II. třídy a III. třídy mimo páteřní a základní síť“ jsou zařazeny akce – úseky silnic, u kterých byl při vyhodnocování aktuálního stavu odbornou firmou zjištěn stavební stav 4 (nevyhovující) nebo 5 (havarijní) a to za použití TP 82 – katalog poruch netuhých vozovek. Jednotlivé akce jsou rozděleny dle lokalizace, tzn. dle území okresů, resp. závodů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Pořadí v rámci území okresů / závodů je z důvodu nastavení maximální objektivity stanoveno na základě multikriteriálního hodnocení podle dalších sedmi doplňujících hodnotících kritérií.

V druhé části „Průtahy obcí“ jsou akce seřazeny podle termínu předpokládaného získání stavebního povolení, tedy možné stavební realizace akce. Akce budou určovány k přípravě individuálními rozhodnutími příslušných samosprávných orgánů. U některých akcí je realizace průtahových úseků spojena s realizací stavebních objektů v režii příslušných obcí (rekonstrukce a výstavby inženýrských sítí).

V třetí části „Investice SÚS JčK s PD“ jsou akce taktéž seřazeny podle termínu předpokládaného získání stavebního povolení, tedy možné stavební realizace projektu a budou též určovány k přípravě individuálními rozhodnutími příslušných samosprávných orgánů.

V rámci aktualizace byly současně vyřazeny úseky komunikací realizované v roce 2021.

Vyhodnocení silniční sítě silnic II. třídy dle klasifikačních stupňů v okresech / závodech SÚS Jčk:

| Okres | Stav povrchu vozovek |  |  |  |  | Klasifikace 2020 | Celková délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výborný | dobrý | vyhovující | nevyhovující | havarijní |  |  |
| České Budějovice | 169,95 | 68,20 | 21,99 | 6,71 | 25,14 | 1,80 | 291,98 |
| Český Krumlov | 117,92 | 23,54 | 5,94 | 19,39 | 10,43 | 1,76 | 177,21 |
| Jindřichův Hradec | 190,78 | 77,55 | 15,88 | 27,88 | 37,56 | 1,98 | 349,65 |
| Písek | 64,27 | 40,63 | 9,64 | 32,12 | 4,85 | 2,16 | 151,51 |
| Prachatice | 129,97 | 43,65 | 5,39 | 14,13 | 35,25 | 2,04 | 228,38 |
| Strakonice | 62,89 | 47,69 | 14,47 | 19,26 | 22,48 | 2,34 | 166,78 |
| Tábor | 148,83 | 49,79 | 4,36 | 10,75 | 47,75 | 2,08 | 261,48 |
| celkem | 884,61 54,37% | 351,03 21,58% | 77,67 4,77% | 130,23 8,00% | 183,46 11,28% | 2,00 | 1627,01 |

Vyhodnocení silniční sítě silnic III. třídy dle klasifikačních stupňů v okresech / závodech SÚS Jčk:

| Okres | Stav povrchu vozovek |  |  |  |  | Klasifikace 2019 | Celková délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výborný | dobrý | vyhovující | nevyhovující | havarijní |  |  |
| České Budějovice | 347,30 | 101,31 | 33,04 | 64,61 | 169,78 | 2,45 | 716,04 |
| Český Krumlov | 167,12 | 98,20 | 22,10 | 40,93 | 109,05 | 2,60 | 437,40 |
| Jindřichův Hradec | 327,52 | 100,88 | 51,47 | 76,72 | 126,63 | 2,38 | 683,22 |
| Písek | 246,81 | 82,10 | 15,06 | 33,50 | 70,08 | 2,10 | 447,54 |
| Prachatice | 263,25 | 69,54 | 13,25 | 15,66 | 24,49 | 1,62 | 386,19 |
| Strakonice | 341,46 | 68,72 | 15,27 | 27,53 | 89,81 | 2,00 | 542,78 |
| Tábor | 386,68 | 99,98 | 11,93 | 15,82 | 75,87 | 1,80 | 590,29 |
| celkem | 2080,14 54,69% | 620,73 16,32% | 162,12 4,26% | 274,77 7,22% | 665,69 17,50% | 2,17 | 3803,45 |

Rada kraje doporučila svým usnesením č. 720/2022/RK-44 ze dne 2. 6. 2022 zastupitelstvu kraje schválit Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) – aktualizace 2022.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: nebylo vyžádáno

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a IIII. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) – aktualizace 2022 (Př. 1_BK SUS 2022.pdf)

Rozdělení finančních prostředků - podíl silnic ve stavu 4 a 5 k celkovému rozsahu silniční sítě v okrese a váha (Př. 2_Vyhodnocení BK SÚS JK_2022.pdf)

Zodpovídá: vedoucí ODSH – JUDr. Andrea Tetourová