| Datum jednání: | 16. 06. 2022 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 254/ZK/22 |  |  |
| Název bodu: | Směna částí pozemků v k. ú. Písek - dodatek č. 1 |  |  |

| Předkladatel: | Mgr. Bc. Antonín Krák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OHMS |
| Vedoucí odboru: | Ing. Ivan Sýkora, pověřen zastupováním vedoucího odboru |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

návrh dodatku č. 1 ke směnné smlouvě číslo SS/OHMS/047/21 ze dne 05. 05. 2021 dle přílohy č. 1 návrhu č. 254/ZK/22;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, je rozhodování o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 85/2021/ZK-5 ze dne 18. 3. 2021 schválilo směnu pozemků v k. ú. Písek s městem Písek. Na základě tohoto usnesení byla dne 5. 5. 2021 uzavřena směnná smlouva č. SS/OHMS/047/21 (dále jen smlouva). Vklad práva z této smlouvy byl proveden dne 29. 6. 2021 na základě rozhodnutí o povolení vkladu, které vydal Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek s právními účinky ke dni 4. 6. 2021. Na základě této smlouvy byl příspěvkové organizaci Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ Písek (dále jen škola) předán k hospodaření pozemek, a to pozemek pozemková parcela KN č. 2770/5 v k. ú. Písek.

V článku pátém smlouvy byly dohodnuty závazky ohledně terénních úprav. Město Písek se zavázalo, že na pozemku převáděném do vlastnictví Jihočeského kraje v termínu do 12 měsíců od převodu vlastnictví pokácí stromy a nálety na pozemku se nacházející, včetně odkořenění a zarovnání povrchu. Současně že na tento pozemek uloží černozem ze svého nově nabytého pozemku. Dalším závazkem bylo vybudování nového pevného plotu a zbourání staré zídky a odklizení suti.

Vzhledem k tomu, že podmínky v současné době nelze jednoznačně plnit tak, jak byly ujednané, je předkládán k odsouhlasení dodatek č. 1, který původní závazky nahrazuje novými. Text pátého článku smlouvy je vytvořen na základě žádosti města Písek, jelikož město Písek nemůže v současnosti v souladu se zákonem provést kácení lípy srdčité, která se na nově nabytém pozemku Jihočeského kraje nachází. Do doby kácení zajistí město Písek pravidelné ošetření stromu odborníkem. Dále město Písek v současnosti nepřeveze zeminu z původního pozemku Jihočeského kraje na nový pozemek, ale dodá z kompostárny vlastní. K tomu v budoucnu, jakmile zahájí na svém nově nabytém pozemku stavební zásah, převeze navíc i původní zeminu na nově nabytý pozemek Jihočeského kraje. Závazek vybudování nového pevného plotu, zbourání staré zídky a odklizení suti zůstávají zachovány.

Dodatek č. 1 byl ze strany školy připomínkován a v této podobě odsouhlasen. Protože se jedná o změnu směnné smlouvy pouze v závazkových vztazích, nikoliv věcněprávních, nepředkládá se dodatek č. 1 k provedení vkladu práv do katastru nemovitostí. Účinnost dodatku č. 1 nastane jeho oboustranným podepsáním.

Rada kraje usnesením č. 675/2022/RK-43 ze dne 26. 5. 2022 doporučila zastupitelstvu přijmout usnesení v navrhovaném znění.

Odbor hospodářské a majetkové správy po konzultaci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje dodatek č. 1 schválit.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: nebylo vyžádáno

Návrh projednán (stanoviska): škola a OŠMT souhlasí

PŘÍLOHY:

Návrh dodatku č. 1 (Př1_dodatek1.pdf)

Zodpovídá:	vedoucí OHMS - Ing. Ivan Sýkora, pověřen zastupováním vedoucího odboru

Termín kontroly:	III. čtvrtletí 2022

Termín splnění:	III. čtvrtletí 2022