| Datum jednání: | 11. 05. 2023 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 181/ZK/23 |  |  |
| Název bodu: | Projekt „Analýza rizik staré ekologické zátěže bývalé skládky sklářských kalů Houžná“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |  |  |

| Předkladatel: | Mgr. František Talíř |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Zdeněk Klimeš |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

informaci o projektovém záměru pro podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na projekt s názvem „Analýza rizik staré ekologické zátěže bývalé skládky sklářských kalů Houžná“;

schvaluje

- realizaci a financování projektu Jihočeského kraje „Analýza rizik staré ekologické zátěže bývalé skládky sklářských kalů Houžná“ a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí, specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění, opatření 1.6.7 Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení (dále jen OPŽP) s celkovými výdaji 2 517 580 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji 2 417 580 Kč,

- předfinancování projektu „Analýza rizik staré ekologické zátěže bývalé skládky sklářských kalů Houžná“ Jihočeským krajem maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 054 943 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z OPŽP, s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 181/ZK/23,

- kofinancování projektu „Analýza rizik staré ekologické zátěže bývalé skládky sklářských kalů Houžná“ Jihočeským krajem maximálně do výše 15 % z celkových výdajů projektu, tj.  362 637 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z OPŽP, s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 181/ZK/23,

- financování nezpůsobilých výdajů projektu „„Analýza rizik staré ekologické zátěže bývalé skládky sklářských kalů Houžná““ Jihočeským krajem maximálně do výše 100 000,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z OPŽP, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 181/ZK/23;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Východiska a stručný popis projektu

Dopisem Lesů České republiky, s.p., Lesního závodu Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk, došlým dne 12. 4. 2021, byl požádán hejtman Jihočeského kraje o pomoc s řešením staré ekologické zátěže na pozemku p.č. 171/21 v k.ú. Houžná. Jde o lesní pozemek ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu náleží Lesům České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

Na pozemku p.č. 171/21 v k.ú. Houžná se dle „Systému evidence kontaminovaných míst“ (také SEKM, systém zřízený Ministerstvem životního prostředí pro evidenci, sledování a posuzování priorit kontaminovaných, resp. potenciálně kontaminovaných míst a lokalit s řešenou ekologickou újmou, www.sekm.cz) nachází:

a) Houžná skládka kalů (ID 7995002), tvořená jímkou leštírenských kalů, a

b) Skládka leštírenských kalů Houžná II (ID 7995001).

Obě tyto skládky obsahují leštírenské kaly z bývalých skláren Šumavské sklárny a.s., na které byl prohlášen v roce 1997 konkurz a následně byly v roce 2004 vymazány z obchodního rejstříku a zanikly. Původcem odpadu byla sklárna v nedaleké Lenoře, jež byla v provozu od roku 1984 do 1995. Tímto rokem byla ukončena také činnost skládky. Část a) jímka je v současné době oplocena a zarostlá těžko prostupnou vegetací. Část b) skládka kalů se nachází cca 20 m severně, kde proběhla cca v roce 2000 rekultivace zavezením zeminou a v současné době na ní rostou stromy.

Rizika a doporučená opatření uvedená u těchto lokalit v SEKM:

Část a) V roce 2008 zpracována analýza rizik (dál také AR), která neshledala skládku rizikovou pro zdraví obyvatel a okolních ekosystémů. Odpady (kaly) uložené na skládce se vyznačují vysokým obsahem olova v sušině 4600 až 9200 mg/kg a vodném výluhu až 16mg/l. Vodný výluh je dále charakteristický vysokým obsahem rozpuštěných látek (2160-2940 mg/l), síranů (1500-1600 mg/l) a fluoridů (2,8-4,7 mg/l). K šíření znečištění povrchovými vodami může docházet vývěrem pod starší skládkou a přítokem této vody do Houženského potoka. Další možností je přelití skládkové vody přes hranu skládky v případě výrazných srážek, nebo po tání sněhu. Zároveň nelze vyloučit, že skládka kontaminuje podzemní vody v okolí. V roce 2020 bylo uvedeno, že je nutné realizovat nápravná opatření, jejichž cílem je zabezpečit jímku tak, aby nedocházelo k vymývání kontaminantů do podzemní a blízké povrchové vody. Nápravné opatření dosud nebylo zahájeno. Vzhledem k časovému odstupu je nutné zpracovat aktualizaci AR.

Část b) Žádné informace o kontaminaci – na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření. V roce 2020 nebyla stanovena nápravná opatření, neboť je nutný průzkum kontaminace.

Vzhledem k umístění skládek, v bezprostřední blízkosti a na jednom pozemku, je vhodné řešit obě najednou. Toto je i v souladu s požadavkem Správy Národního parku Šumava, odboru státní správy CHKO, na jehož území se výše uvedené lokality nacházejí.

Aktuální stav a další postup

Na základě rozhodnutí vedení kraje nechal OZZL v roce 2022 připravit „Projekt realizace průzkumných prací a Analýz rizik jako podklad pro žádost do OPŽP“ který zpracovala ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s.; Tovární 1112, 537 01 Chrudim; IČ: 28771648. Tento projekt je základním podkladem pro další krok a tím je provedení terénních průzkumných prací k dokončení zpracování analýzy rizik.

Projektované práce budou realizovány ve třech etapách:

I. etapa – přípravné práce (rešeršní a přípravné práce, rekognoskace a mapování terénu včetně dendrologického (geobotanického) průzkumu, geotechnické prověření stavu konstrukcí, pasportizace stávajícího stavu vrtů a jejich revitalizace)

II. etapa: průzkumné geologické a laboratorní práce (geofyzikální práce, vrtné práce a strojně kopané sondážní práce, vzorkařské a terénní práce, laboratorní analýzy, geodetické zaměření)

III. etapa: vyhodnocení (model, zpracování analýzy rizik)

Součástí analýzy rizik je v souladu s Metodickým pokynem MŽP doporučení cílových parametrů nápravných opatření a doporučení postupu nápravných opatření.

Harmonogram prací je rozdělen do 9 měsíců od vlastního zahájení prací a podrobný položkový rozpočet stanovuje celkovou cenu analýzy na 2 417 580 Kč včetně DPH. Vzhledem k nestabilitě trhu a složitosti projektu je navrhována rezerva na neočekávané nebo navýšené náklady na realizaci formou nezpůsobilých výdajů ve výši 100 000 Kč – například na provedení dalších rozborů, pokud bude zjištěna přítomnost jiných látek, než je v současné době předpokládáno.

Finanční nároky a krytí: Náklady na realizaci projektu jsou navrženy jako maximální, vypočtené dle obvyklých na realizaci projektů analýz rizik a jsou v souladu s podmínkami výzvy OPŽP.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Michaela Zárubová (OEKO):  Souhlasím -  Projekt není součástí SVR na roky 2024-25, v případě schválení bude nutné ho zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2024 (ORJ 20) z případných úspor jiných projektů OP ŽP v oblasti životního prostředí.

Návrh projednán (stanoviska): Materiál byl projednán radou Jihočeského kraje a doporučen zastupitelstvu kraje ke schválení (usnesení č. 422/2023/RK-66 ze dne 27. 4. 2023).

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu

Zodpovídá: vedoucí OZZL - Ing. Zdeněk Klimeš

Termín kontroly: 30. 11. 2023

Termín splnění: 15. 12. 2025