| Datum jednání: | 11. 05. 2023 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 183/ZK/23 |  |  |
| Název bodu: | Krajský investiční fond – žádosti o změnu projektů |  |  |

| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEKO |
| Vedoucí odboru: | Ing. Ladislav Staněk |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

            - žádost obce Dobrá Voda u Českých Budějovic o změnu termínu zahájení akce a užití dotace kraje,

            - žádost městyse Dolní Bukovsko o změnu termínu ukončeni akce a dosažení účelu dotace;

schvaluje

            - změnu termínu zahájení akce a užití dotace na projekt „Stavební úpravy a přístavba víceúčelového sálu v obci Dobrá Voda u Českých Budějovic“, příjemce dotace Dobrá Voda u Českých Budějovic, a to od 1. 8. 2022,

            - změnu termínu ukončení akce „Rekonstrukce Kulturního domu V Dolním Bukovsku“, a to do 31. 8. 2023;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 22. 6. 2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Do 21. 4. 2023 byly na kraj doručeny 2 žádosti o změnu smluvních podmínek v rámci poskytnuté dotace z Krajského investičního fondu. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

- Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic – „Stavební úpravy a přístavba víceúčelového sálu v obci Dobrá Voda u Českých Budějovic“ (17,5 mil. Kč), realizace do 31. 8. 2023

Obec žádá o změnu termínu zahájení realizace akce a užití dotace. Realizace akce byla zahájena v červenci 2022. V žádosti o poskytnutí dotace uvedla obec nesprávný rok zahájení a užití dotace. Jedná se o administrativní chybu, kdy místo roku 2022 byl chybně uveden rok 2023. Výše dotace se nemění.

Smlouva o poskytnutí dotace není ze strany příjemce podepsaná. V případě schválení žádosti o změnu termínu zahájení bude upraven návrh smlouvy o poskytnutí dotace.

- Městys Dolní Bukovsko – „Rekonstrukce Kulturního domu V Dolním Bukovsku“ (3 mil. Kč), realizace do 30. 4. 2023

Městys žádá o změnu termínu ukončení realizace akce. Z důvodu zpoždění předání podkladů pro vyhlášení veřejné zakázky ze strany projektanta se zpozdil termín zahájení a tudíž bude posunut i termín ukončení akce. Výše dotace se nemění.

Vzhledem k termínu ukončení realizace projektu bude v případě schválení návrhu zastupitelstvem kraje žadateli pouze oznámeno, že nedodržení původního termínu nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně a nebude vyměřena vratka dotace.

Finanční nároky a krytí: návrh nemá dopad do rozpočtu kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu.

Návrh projednán (stanoviska): materiál byl předložen k projednání radě kraje na jednání dne 4. 5 2023.

PŘÍLOHY:

Žádost obce Dobrá Voda u Českých Budějovice  (1_Dobrá Voda u Českých Budějovice.pdf)

Žádost městyse Dolní Bukovsko (2_Dolní Bukovsko.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEKO – Ing. Ladislav Staněk

Termín kontroly: 22. 6. 2023

Termín splnění: 22. 6. 2023