| Datum jednání: | 22. 06. 2023 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 258/ZK/23 |  |  |
| Název bodu: | Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2023 |  |  |

| Předkladatel: | Mgr. Bc. Antonín Krák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | ODSH |
| Vedoucí odboru: | JUDr. Andrea Tetourová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- schvaluje

Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2023, uvedený v příloze návrhu č. 258/ZK/23.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předložený materiál navrhuje úpravy „Programu opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu“, schváleného Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 226/2022/ZK-18 ze dne 16. 06. 2022.

Celková délka silnic II. a III. třídy činí 5 435 km z celkové délky 6 151 km dálnic a silnic na území kraje. V souvislosti se snahou optimalizovat rozvoj a výdaje do silniční infrastruktury kraje nechal krajský úřad zpracovat odbornou dopravně inženýrskou firmou Mott MacDonald, a. s. strategický materiál „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“.  Motto projektu znělo „Cílem projektu je výběr a analýza takové dopravní sítě, která je optimální z hlediska dopravní obslužnosti a progresivního rozvoje Jihočeského kraje a je tedy na této síti účelné primárně plánovat opatření investičního i neinvestičního charakteru.“ Hlavním cílem projektu tedy bylo optimalizovat vynakládání finančních prostředků do dopravní infrastruktury a plánovaných investic za současné koordinace rozvoje dopravní infrastruktury v souladu s územně plánovací dokumentací a „Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje“.

V rámci aktualizace byla v roce 2011 z Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje vyňata opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu, neboť je nutné řešit přednostně před ostatními a investiční náklady na ně dosahují řádově nižších hodnot. Koncepčně pak spadají do Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje, která byla schválena jako samostatný dokument a zahrnuje také opatření spočívající v realizaci stavebních investic (především řešení dopravně závadových míst – křižovatek, nepřehledných horizontů, míst nebezpečného střetu motoristů a chodců, železničních přejezdů apod.). Snižování počtu a následků dopravních nehod by mělo být jednou z priorit při utváření, resp. vývoji a rozvoji dopravní infrastruktury, neboť investice do bezpečné dopravní infrastruktury se mnohonásobně vrátí ve formě nezmařených životů, snížení počtu dopravních nehod a v další eliminaci negativních dopadů z dopravní nehodovosti. Jednou z procedur snižování dopravní nehodovosti je identifikace bezpečnostních rizik, která mají nebo mohou mít vliv na dopravní nehodovost. Návrh těchto opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu obsahuje předložený materiál.

Vlastní materiál „Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu“ je koncipován v souladu s výstupy zpracované „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“ a „Identifikace dopravně nebezpečných míst a úseků na vybrané síti Jihočeského kraje, které specifikují dopravně závadová místa. Jednotlivé akce byly rozděleny do oddílů dle charakteru řešeného úseku, a to na opatření řešící nehodové křižovatky, nehodové úseky a rizikové železniční přejezdy.

Řešení nehodových křižovatek:

V oddíle řešení nehodových křižovatek je uvedeno celkem 39 akcí, z toho v roce v současné době probíhá, nebo bude v roce 2023 zahájena realizace 2 akcí. 14 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále je zde uvedeno celkem 23 akcí, na které není zpracována žádná dokumentace.

V rámci řešení nehodových křižovatek byly vyřazeny 4 dokončené akce „Úprava křižovatky II/135 x III/12841 x III/13531 Tučapy“, „Úprava křižovatky sil. II/145 a III14521a, Svatá Máří“, „Okružní křižovatka sil. II/137, III/13710 a MK Malšice“ a „Úprava křižovatky sil. II/105 a III/10585 u Bavorovic“.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Řešení nehodových úseků:

V oddíle řešení nehodových úseků je uvedeno celkem 36 akcí, z toho v současné době probíhá nebo bude v roce 2023 zahájena realizace 4 akcí. 13 akcí je uvedeno v pořadí dle stupně připravenosti, to znamená, že na tyto akce je zpracována projektová dokumentace v různých stupních. Dále je zde uvedeno 19 akcí bez stanoveného pořadí, na které není zpracována žádná dokumentace.

V rámci řešení nehodových úseků bylo vyřazeno 8 dokončených akcí „Číměř – krátká přeložka“, „Rozšíření bodového zúžení sil. III/02219 Katovice – Krtská ulice“, „Zatáčka Prachatice-zlepšení protismykových vlastností výměnou asf. vrstev, protismykový nátěr, doplnění silničních svodidel a směrových sloupků, doplnění DZ“, „Silnice III/15529 ulice Plavská - 2. etapa“, „Stromy: rybník před Čakovem od Dubného“, „Stromy: les za zastávkou Vrábče směr h.o. ČK“, „Silnice II/145 Výměna svodidel“ a „Silnice II/141 Rozšíření vozovky, rozhledové podmínky, svahy“.

U všech akcí byly aktualizovány změny v označení vystihující realizaci, připravenost (stupeň PD, vydané ÚR, SP) a technické parametry včetně délek a staničení, dále bylo upraveno pořadí akcí dle stupně připravenosti.

Řešení rizikových železničních přejezdů:

Celý oddíl řešení rizikových železničních přejezdů je průběžně projednáván se SŽ a příprava akcí probíhá u jednotlivých akcí ve vzájemné koordinaci.

V oddíle řešení rizikových železničních přejezdů je uvedeno celkem 39 akcí, z nichž u 11 plánuje Správa železnic zahájit realizace v roce 2023. 29 akcí plánuje SŽ realizovat v období 2023–2024. Dále je zde uvedeno 10 akcí na které není zatím zpracována žádná dokumentace a není stanovena předpokládaná doba realizace.

Rada kraje doporučila svým usnesením č. 697/2023/RK-69 ze dne 8. 6. 2023 zastupitelstvu kraje schválit Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2023.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: nebylo vyžádáno

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

Program opatření na sil. II. a III. třídy na území JčK kraje BESIP – aktualizace 2023 (BK_BESIP_aktual.2023.pdf)

Zodpovídá: vedoucí ODSH – JUDr. Andrea Tetourová