| Datum jednání: | 25. 04. 2024 | Bod programu: 69 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 145/ZK/24 |  |  |
| Název bodu: | Realizace projektu Silnice II/141, stoupací pruhy Libínské Sedlo, úsek 2 a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |  |  |

| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| --- | --- |
| Zpracoval: | ODSH |
| Vedoucí odboru: | JUDr. Andrea Tetourová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Silnice II/141 – stoupací pruhy Libínské Sedlo – úsek 2“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje“ a podání žádosti o podporu do průběžné 21. výzvy Priorita 3 specifického cíle 3.1 Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen IROP 2021-2027) s celkovými výdaji ve výši 83 228 204,11 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 67 129 472,11 Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu ve výši 15 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 10 069 420,82 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 145/ZK/24,

3. předfinancování projektu ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 57 060 051,29 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 145/ZK/24,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 16 098 732,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 145/ZK/24;

  - ukládá

- JUDr. Lukášovi Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

T: 31.08.2025

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru ODSH předpokládá předložení projektové žádosti do 21. výzvy IROP 2021-2027 v měsíci dubnu 2024.

Projekt představuje dopravní stavbu Jihočeského kraje, jejímž předmětem je výstavba nového stoupacího pruhu na silnici II/141 mezi Prachaticemi a Libínským Sedlem. Nákladní automobily jedoucí směrem na Libínské Sedlo jsou nuceni před směrovým obloukem velmi zpomalit, ale následně jedou do mírného stoupání pomalu a tím blokují ostatní dopravu.

Nový stoupací pruh je navržen ve staničení km 46,575 00 až 47,504 50 tj. délka stoupacího pruhu 929,5m (včetně rozšiřovacího úseku délky 100m a zužovacího úseku délky 160m) za tzv. Americkou zatáčkou. Rozšíření je navrženo do svahu v zářezu, tj. vlevo ve směru staničení, stávající stav vpravo ve směru staničení zůstane nezměněn (stávající opěrné zdi zůstanou). Základní příčné uspořádání navrhované komunikace vychází z kategorie S7,5/90 + stoupací pruh a dle stávajícího šířkového uspořádání stávajícího silnice II/141. Sklony svahů zemního tělesa jsou navrženy 1:1 či 1:2.

V místě skalnatého zářezu ve sklonu 1:1 jsou navrženy ocelové sítě. Odvodnění navržené komunikace bude řešeno zejména pomocí mělkého silničního rigolu z kamenné dlažby včetně trativodu a propustků. Princip odvodnění zůstává stávající, stávající propustky budou prodlouženy (SO 301). Jedná se o úpravy 4 propustků DN 600. SO 121 Lesní cesta bude spočívat v úpravě napojení v délce 20 m, V místě napojení je navržen trubní propustek DN 400 se šikmými čely. V rámci SO 801 Sadové úpravy bude realizován záchranný transfer mravenišť a vysázení na 50ks jedle bělokoré (Abies alba).

Výstavba bude realizována po etapách s částečnou uzavírkou po dobu 6 měsíců, doprava bude vedena kyvadlově pomocí světelně signalizačního zařízení. Úplná uzavírka silnice může být realizována pouze s ohledem na autobusovou dopravu mimo pracovní týden pro potřeby zhotovení finální obrusné vrstvy v celém úseku rekonstruované silnice po dohodě s objednatelem.

Způsobilé výdaje projektu v celkové výši 67 129 472,11 Kč s DPH přestavují částku za stavební práce ve výši 64 682 162,11 Kč vč. DPH, částku za výkon technického dozoru stavebníka ve výši 637 150,00 Kč s DPH, částku za koordinátora BOZP ve výši 59 290,00 Kč vč. DPH, částku za klimatický audit ve výši 87 120,00 Kč s DPH, částku za zpracovatele žádosti včetně studie proveditelnosti ve výši 114 950,00 Kč s DPH /neinvestiční výda0 projektu/, částku za projektovou dokumentaci ve výši 1 427 800,00 Kč s DPH a výkon autorského dozoru projektanta ve výši 121 000,00 Kč s DPH.

Nezpůsobilé výdaje v celkové výši 16 098 732,00 Kč s DPH představují částku za možné vícepráce ve výši 15 000 000,00 Kč s DPH, částku za archeologický dozor ve výši 23 000,00 Kč s DPH, částku za bezpečnostní audit ve výši 55 660,00 Kč s DPH, částku za geometrický plán ve výši 113 740,00 Kč s DPH, částku za trvalé vynětí ze ZPF ve výši 825 262,00 Kč s DPH a částky za vytýčení hranic pozemků ve výši 81 070,00 Kč s DPH.

Všechny částky za výše uvedené výdaje jsou částkami skutečnými mimo odhadované částky za možné vícepráce.

Obsah toto materiálu byl projednán v radě kraje dne 11.4.2024 pod č. usnesení 432/2024/RK-87.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 83 228 204,11 Kč, z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 67 129 472,11 Kč, z toho:

- 15% kofinancování 10 069 420,82 Kč,

- 85% předfinancování 57 060 051,29 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 16 098 732,00 Kč.

V rozpočtu ODSH je na akci v r. 2024 alokováno celkem 111,121 mil. Kč (§2212, pol. 6121, ORJ 1051, ORG 9115138000000); po schválení žádosti bude na základě schváleného FEP rozpočtově upraveno.

Vyjádření správce rozpočtu:

Tomáš Budík (OEKO):  Souhlasím -  Souhlasím s rozpočtovým krytím z ODSH.

Ing. Michaela Zárubová (OEKO):  Souhlasím

Návrh projednán (stanoviska): nevyžaduje se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK240425_145_př. 1.xls)

Zodpovídá:	vedoucí ODSH – JUDr. Andrea Tetourová

Termín kontroly:	31. 12. 2024

Termín splnění:		31. 08. 2025