| Datum jednání: | 12. 09. 2024 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 288/ZK/24 |  |  |
| Název bodu: | Dodatek č.2 smlouvy o poskytnutí individuální dotace HZS Jihočeského kraje na nákup požární techniky |  |  |

| Předkladatel: | MUDr. Martin Kuba |
| --- | --- |
| Zpracoval: | KHEJ |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Petr Podhola |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost o prodloužení termínu k realizaci a dokončení akce pořízení požární techniky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje č. HSCB-4449-5/2021 KŘ ze dne 11. 07. 2024;

schvaluje

změnu termínu dokončení akce pořízení požární techniky do 31. 12. 2025 v souladu s důvodovou zprávou
a uzavření dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 4 návrhu
č. 288/ZK/24;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích

k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dne 24.07.2024 byla na krajský úřad doručena žádost Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (dále jen „HZS JčK“) ze dne 11.07.2024 o prodloužení termínu k realizaci a dokončení akce pořízení požární techniky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje č. HSCB-4449-5/2021 KŘ (příloha č. 1).

HZS JčK byla 23.12.2021 za podmínky dodatečného předložení registračního listu akce (potvrzení finančním zajištění akce ze strany státu) poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy č. SDO/KHEJ/149/21 účelová investiční dotace kraje ve výši 7 milionů Kč na spolufinancování nákupu automobilové plošiny se záchrannou výškou 30 m s lafetovou proudnicí pro hašení. Žádost byla předložena na základě smlouvy
č. SON/KHEJ/179/19 o spolupráci při financování potřeb HZS JčK na území Jihočeského kraje uzavřené za účelem obměny zastaralé výškové techniky (příloha č. 2).

Ředitel HZS JčK požádal dne 6.12.2022 hejtmana kraje a zastupitele Jihočeského kraje o změnu využití poskytnuté individuální dotace, a to k nákupu 2 kusů cisternové automobilové stříkačky – velkoobjemové
a 2 kusů čtyřkolky SxS s příslušenstvím (dále jen „speciální požární mobilní technika“). Předpokládaná cena jedné CAS je 9,5 mil Kč a čtyřkolky 1,3 mil Kč. Celkem je uvažováno o centrálním nákupu čtyř kusů speciální mobilní požární techniky v souhrnné částce 21,6 mil Kč, kdy jsou použity finanční prostředky kraje
s rozdělením 14,6 mil Kč prostředky HZS JčK a 7,0 mil Kč prostředky Jihočeského kraje. K realizaci řešení bylo upraveno dodatkem č. 1 znění stávající veřejnoprávní smlouvy č. SDO/KHEJ/149/21 a současně bylo schváleno prodloužení užití finančních prostředků na realizaci akce do 31.12.2024 (příloha č. 3).

Ředitel HZS JčK požádal dne 11.07.2024 hejtmana kraje o prodloužení termínu realizace dokončení akce do 31. 12. 2025 z důvodu že, vzhledem k velkému objemu dodávek techniky pro všechny HZS krajů jsou dodací lhůty v rámcových dohodách velice dlouhé. Prováděcí smlouvy na pořízení speciální mobilní požární techniky jsou ze strany HZS Jihočeského kraje již uzavřeny, avšak s termínem dodání (dle rámcových dohod MV-GŘ HZS ČR) až v roce 2025. Pokud nedojde na straně dodavatele k prodlení lze předpokládat dodání speciální techniky v prvním pololetí roku 2025. K realizaci navrhovaného řešení je nutné upravit i znění stávajícího smluvního vztahu, nová úprava je navržena v dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/KHEJ/149/21, jak je uveden v příloze č. 4 materiálu. Užití přidělených finančních prostředků se navrhuje prodloužit do 31.12.2025.

Finanční nároky a krytí: bez nároků na rozpočet – dopad na rozpočet byl posuzován při schválení původní smlouvy v roce 2021.

Vyjádření správce rozpočtu: není požadováno – změna nemá dopad na rozpočet kraje pro roky 2024
a 2025.

Návrh projednán (stanoviska): Mgr. Markéta Procházková (OPZU): Souhlasím.

PŘÍLOHY:

Žádost o prodloužení termínu realizace akce (2024_07_11_žádost_o_prodloužení_KRAJ.pdf)

Smlouva o poskytnutí dotace  (Smlouva o poskytnutí dotace.pdf)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace (KUJCP01H3GS1.pdf)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace (Dodatek č. 2 smlouvy_JčKraj.docx)

Zodpovídá: vedoucí KHEJ – Mgr. Petr Podhola

Termín kontroly: 12.10.2024

Termín splnění: 31.12.2025