| Datum jednání: | 12. 09. 2024 | Bod programu: 33 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 317/ZK/24 |  |  |
| Název bodu: | Podnět na pořízení změn územních plánů obcí dotčených Vltavskou cyklostezkou v úseku Vyšší Brod – Zlatá Koruna |  |  |

| Předkladatel: | Mgr. Bc. Antonín Krák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. arch. Petr Hornát |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

informaci o stavu připravovaných úseků Vltavské cyklostezky;

schvaluje

v případě potřeby podání podnětů na pořízení změn územních plánů dotčených obcí;

ukládá

Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, zajistit podání podnětů na pořízení změn územních plánů dotčených obcí.

T: 31. 3. 2025

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Vybudování Vltavské cyklostezky na území jižních Čech (Nová Pec – Lipno (po obou březích) – Vyšší Brod – Rožmberk nad Vltavou – Český Krumlov – Zlatá Koruna – České Budějovice – Hluboká nad Vltavou – Týn nad Vltavou) zajistí propojení a zatraktivnění nejen přilehlých mikroregionů, ale díky napojení na Středočeský kraj, Horní Rakousko a Dolní Bavorsko se stane fenoménem evropského formátu. Pro obyvatele jižních Čech i jejich návštěvníky zajistí rozšíření volnočasových aktivit, ale též bezpečnější alternativu dopravy za zajímavými skvosty jižních Čech či při cestě do práce.

Doposud jsou na území jižních Čech realizované úseky zejména v oblasti Lipenska, Českých Budějovic 
a Hluboké nad Vltavou. Snahou je převedení stávající cyklotrasy v max. míře ze silnic II. a III. třídy na místní a účelové komunikace a vybudování zcela nových úseků cyklostezky (pokud možno v co největším kontaktu s řekou Vltavou).

V současnosti jsou mj. připravovány úseky Vltavské cyklostezky od Vyššího Brodu až po Zlatou Korunu.

Úsek Vyšší Brod – Český Krumlov

Pro tento úsek je zpracována Studie proveditelnosti Vltavské cyklostezky, úsek Vyšší Brod – Český Krumlov, Zenkl CB, spol. s.r.o., Ing. Ondřej Talíř, datována srpen 2024.

Navržena je jedna trasa, která se dotýká následujících obcí: Vyšší Brod, Dolní Dvořiště, Rožmberk nad Vltavou, Rožmitál na Šumavě, Větřní, Přídolí, Kájov, Český Krumlov (viz příloha č. 1).

Úsek Český Krumlov – Zlatá Koruna

Pro tento úsek je zpracována Studie proveditelnosti Vltavské cyklostezky, úsek Český Krumlov – Zlatá Koruna, Zenkl CB, spol. s.r.o., Ing. Ondřej Talíř, datována říjen 2023 (aktualizována).

V tomto úseku jsou navrženy dvě trasy (viz příloha č. 2):

- pravobřežní trasa – dotýká se následujících obcí: Český Krumlov, Mirkovice, Mojné, Zlatá Koruna.

- levobřežní trasa – dotýká se následujících obcí: Český Krumlov, Přísečná, Zlatá Koruna.

Z důvodu následných povolovacích procesů je vhodné, aby Vltavská cyklostezka byla v územních plánech dotčených obcí vymezena dostatečně širokým koridorem, který umožní v budoucnu její realizovatelnost a zároveň aby byla vymezena jako veřejně prospěšná stavba. Jelikož v územních plánech výše uvedených dotčených obcí není Vltavská cyklostezka takto vymezena (např. není vymezena koridorem, není veřejně prospěšnou stavbou, není vymezena vůbec, případně je vymezena v jiné trase), bude nutné podat dotčeným obcím podnět na pořízení změny územního plánu (dále též „změna ÚP“) dle § 109 a následujících zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).

Obdobně bylo postupováno u připravovaných úseků mezi Zlatou Korunou a Boršovem nad Vltavou, a mezi Purkarcem a Hněvkovicemi, kdy Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 10. 11. 2022 usnesením č. 362/2022/Zk-22 schválilo podání návrhu na pořízení změn územních plánů celkem osmi obcí: Zlatá Koruna, Dolní Třebonín, Vrábče, Boršov nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Temelín, Žimutice a Týn nad Vltavou. Rovněž pro nyní připravovaný úsek ve správním území obce Rožmberk nad Vltavou již byl v souladu s usnesením zastupitelstva kraje 37/2024/ZK-32 ze dne 22. 2. 2024 návrh na pořízení změny ÚP Rožmberk nad Vltavou podán.

Podkladem pro vymezení koridoru cyklostezky v úseku Vyšší Brod – Zlatá Koruna jsou výše uvedené studie proveditelnosti Vltavské cyklostezky. Předpokládá se proměnlivá šíře koridoru zejména ve vazbě na terénní podmínky v území. V částech, kde není koridor vymezen, je uvažováno s vedením cyklistické dopravy po stávajících komunikacích (cyklotrasa).

Z důvodu zajištění návaznosti na další připravovaný úsek Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou je ve správním území obce Dolní Třebonín vymezen koridor pro plánovanou cyklostezku, jehož vymezení bude prověřeno v již probíhající změně č. 7 Územního plánu Dolní Třebonín.

Jelikož některé dotčené obce (např. Přísečná, Český Krumlov, Zlatá Koruna, Kájov, Vyšší Brod) v současnosti pořizují územně plánovací dokumentaci pro své správní území, bude nejdříve prověřena možnost vymezit Vltavskou cyklostezku v těchto pořizovaných územně plánovacích dokumentacích. Až v případě, že by nebylo možné přistoupit do těchto pořizovaných územně plánovacích dokumentací (např. z důvodu již pokročilé fáze pořizování, nebo z důvodu, že by pořizovaná dokumentace mohla zkomplikovat či oddálit zakotvení Vltavské cyklostezky v územním plánu), bude podán podnět na pořízení změny ÚP.

Podnět by podával Jihočeský kraj dle § 109 odst. 1 stavebního zákona.

Pořizovatelem je ze zákona úřad územního plánování na základě žádosti příslušné obce ve svém obvodu, případně obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků prostřednictvím zástupce pořizovatele. Z důvodu urychlení pořízení jednotlivých změn ÚP a jejich vzájemné koordinace je dle názoru OREG vhodnější varianta druhá. Náklady na zástupce pořizovatele by v tom případě nesl Jihočeský kraj.

Každá změna ÚP musí být dále zpracována projektantem. Náklady na projektanta by rovněž nesl Jihočeský kraj.

O pořízení změny ÚP rozhoduje dle § 27 odst. 1 ve vazbě na § 111 stavebního zákona vždy zastupitelstvo příslušné obce.

Finanční nároky a krytí: Financování zajištěno z rozpočtu OREG 2024 (par. 3635, pol. 5166, ORJ 651).

Vyjádření správce rozpočtu: Bc. Monika Wolfová (OEKO): Souhlasím -  z rozpočtového hlediska.

Návrh projednán (stanoviska): Návrh projednán v Radě Jihočeského kraje – usnesení č. 1078/2024/RK-95 ze dne 29. 8. 2024.

PŘÍLOHY:

- Situace plánované cyklostezky v úseku Vyšší Brod – Český Krumlov

- Situace plánované cyklostezky v úseku Český Krumlov – Zlatá Koruna

Zodpovídá: Ing. arch. Petr Hornát, vedoucí OREG

Termín kontroly: 7. 4. 2025

Termín splnění: 31. 3. 2025