| Datum jednání: | 19. 12. 2024 | Bod programu: 32 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 386/ZK/24 |  |  |
| Název bodu: | Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ - obec Volenice |  |  |

| Předkladatel: | Ing. David Štojdl |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Zdeněk Klimeš |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost příjemce dotace obce Volenice, Volenice 3, 387 16 Volenice, IČO 00397342, o prodloužení termínu realizace akce „Navýšení kapacity ČOV a dostavba kanalizace v obci Volenice“, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“;

schvaluje

prodloužení termínu realizace akce „Navýšení kapacity ČOV a dostavba kanalizace v obci Volenice“, příjemce dotace obec Volenice, Volenice 3, 387 16 Volenice, IČO 00397342, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“, a to do 31. 12. 2025;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 307/2022/ZK-21 ze dne 13. 10. 2022 byla obci Volenice, Volenice 3, 387 16 Volenice, IČO 00397342, schválena dotace ve výši 3 418 800,00 Kč na realizaci akce „Navýšení kapacity ČOV a dostavba kanalizace v obci Volenice“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ s termínem ukončení realizace akce do 31. 12. 2024. Předmětem žádosti o změnu ze dne 19. 9. 2024 je prodloužení termínu realizace akce, a to do 31. 12. 2025 z důvodu požadavku Správy a údržby silnic s přefrézováním výkopů v komunikaci II. třídy po jednom roce od zaasfaltování výkopů v komunikaci.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: není vyžadován

Návrh projednán (stanoviska): Mgr. Markéta Procházková (OPZU): Souhlasím

PŘÍLOHY:

Žádost o prodloužení termínu realizace – obec Volenice

Dodatek ke smlouvě – Volenice

Zodpovídá: vedoucí OZZL – Ing. Zdeněk Klimeš

Termín kontroly: 20. 6. 2025

Termín splnění: 28. 8. 2026