| Datum jednání: | 10. 04. 2025 | Bod programu: 9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 134/ZK/25 |  |  |
| Název bodu: | Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. „Urgentní příjem Nemocnice Strakonice, a.s.“ |  |  |

| Předkladatel: | MUDr. Martin Kuba |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZDR |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Ivana Turková |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- schvaluje

realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Urgentní příjem Nemocnice Strakonice, a.s.“ s předpokladem rozložení jeho financování v letech 2026–2027 dle důvodové zprávy návrhu č. 134/ZK/25.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh je předkládán v souladu s ustanovením § 36 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Představenstvo Nemocnice Strakonice, a.s., požádalo v souladu s § 59 odst. 1 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Radu Jihočeského kraje vykonávající působnost valné hromady o souhlas se záměrem realizace projektu „Urgentní příjem Nemocnice Strakonice, a.s.“. Rada Jihočeského kraje svým usnesením 139/2025/RK-7 realizaci projektu dne 13. 2. 2025 schválila.

Vzhledem k tomu, že jde o významnou stavbu s financováním z rozpočtu Jihočeského kraje, je záměr realizace projektu „Urgentní příjem Nemocnice Strakonice, a.s.“ předložen zastupitelstvu kraje k projednání.

Předmětem projektu je vybudování pracoviště urgentního příjmu Nemocnice Strakonice, a.s. - 1. etapa. Urgentní příjem je navržen formou novostavby, která propojí budovu interny s pavilonem operačních oborů (dále jen POO) a bude tvořit ucelený polyblokový komplex nemocnice. Hlavním cílem je optimalizace provozu urgentního příjmu, a to zejména vybudováním tzv. expektační části o kapacitě 8 lůžek.

Přístavba propojuje oba stávající objekty v úrovni 1. PP hlavní části, a to zapuštěnou stavbou v terénu, kdy je střecha urgentu řešena jako pojízdná. Podlaha urgentního příjmu v 1. PP navazuje na shodnou úroveň, jako je podlaha 1. PP na interně. Nad terén pak vystupuje 1. NP urgentu, které je tvořeno převážně lehkou ocelovou konstrukcí s proskleným opláštěním. Zde je umístěn vstup do prosklené haly, který je jako záložní. Hlavní vstup do pavilonu operačních oborů a urgentu bude vždy přes hlavní recepci v 1. PP POO. Prosklená část přístavby urgentu v 1. NP slouží jako komunikační centrum pro výškové propojení obou objektů – výtahy jsou řešeny jako lůžkové průchozí tak, aby vyrovnávaly výškové rozdíly mezi oběma objekty (POO a interny). Stejně tak je řešeno i schodiště navazující na propojovací můstek vedoucí do pavilonu operačních oborů.

Před započetím stavby bude odstraněn stávající podzemní koridor mezi oběma objekty. Jsou navrženy nové zpevněné plochy a terénní úpravy navazující na novostavbu. Během výstavby nového objektu budou provedeny i drobnější stavební úpravy ve stávajícím pavilonu operačních oborů a interny.

Bezbariérový přístup ke stavbě je ponechán stávající. Je doplněný o nový vstup v prostoru prosklené přístavby interny a o vstup do 1. PP pod ocelovým vstupním přístřeškem – oba stávající objekty (interna a POO) jsou pak navzájem výškově propojené pomocí dvou nových výtahů v objektu přístavby urgentního příjmu.

Ve 2. etapě, která není předmětem tohoto projektu, dojde k vybudování spojovacího koridoru mezi objekty N.O.R.D., KOTVY a interny Nemocnice Strakonice, a.s., spolu s realizací potrubní pošty.

Žádost o financování tohoto projektu byla předložena do Integrovaného regionálního operačního programu (dále také IROP), 104. výzvy – Vznik a modernizace urgentních příjmů – specifický cíl 4.3.

Realizace projektu se předpokládá v letech 2026-2027.

Finanční nároky a krytí: Celkové výdaje projektu (1. etapa vč. vybavení) činí 163,65 mil. Kč.

Předpokládané rozložení financování v letech:

2026

-       vlastní zdroje:		26,00 mil. Kč

-       jiné zdroje:		45,00 mil. Kč (JčK formou zvýšení základního kapitálu - ORJ 9, Střednědobý výhled rozpočtu)

2027

-       vlastní zdroje:		49,60 mil. Kč

-       jiné zdroje:		43,05 mil. Kč (IROP)

Vyjádření správce rozpočtu: Bc. Monika Wolfová (OEKO): Souhlasím - z hlediska rozpočtového krytí. Finanční prostředky ke zvýšení základního kapitálu ve výši 45 mil. Kč jsou alokovány ve schváleném SVR (rok 2026).

Návrh projednán (stanoviska): návrh byl projednán se společnostmi Nemocnice Strakonice, a.s. a Jihočeské nemocnice, a.s. Rada kraje projednala návrh na své schůzi dne 27.3.2025.

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: vedoucí OZDR - Mgr. Ivana Turková

Termín kontroly: 10. 04. 2025

Termín splnění: 10. 04. 2025