| Datum jednání: | 10. 04. 2025 | Bod programu: 12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 136/ZK/25 |  |  |
| Název bodu: | Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OZDR/15/2024 |  |  |

| Předkladatel: | MUDr. Martin Kuba |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZDR |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Ivana Turková |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OZDR/15/2024 ze dne 17. 7. 2024 uvedeného v příloze návrhu č. 136/ZK/25.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh je předkládán v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kterým je zastupitelstvu mimo jiné vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 1 000 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 279/23/ZK-28 ze dne 21. 09. 2023 o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji 2023 v celkové výši 1 500 000 Kč příjemci MDDr. Šárka Porubská a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OZDR/15/2024.

Příjemce požádal o změnu uzavřené smlouvy o dotaci. Důvodem této žádosti je změna termínu zahájení poskytování zdravotních služeb příjemcem z 1.3.2025 na 1.7.2025, zdůvodněná prodloužením doby rekonstrukce ordinace.

Předkládáme proto zastupitelstvu kraje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OZDR/15/2024, kterým dojde ke změně smluvní podmínky termínu zahájení poskytování zdravotních služeb příjemcem dotace na 1.7.2025.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: nebylo vyžádáno, nemá dopad do rozpočtu kraje.

Návrh projednán (stanoviska): Mgr. Markéta Procházková (OPZU): Souhlasím.

Rada kraje projednala návrh na své schůzi dne 27.3.2025.

PŘÍLOHY:

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OZDR/15/2024 (KUJK_ZK100425_136_př. Dodatek č 1.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OZDR - Mgr. Ivana Turková

Termín kontroly: 10. 4. 2025

Termín splnění: 10. 4. 2025