| Datum jednání: | 10. 04. 2025 | Bod programu: 18 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 93/ZK/25 |  |  |
| Název bodu: | Krajský investiční fond – výběr projektů 2025 a žádosti o změny projektů předchozích období |  |  |

| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEKO |
| Vedoucí odboru: | Ing. Ladislav Staněk |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

1.	protokol z jednání hodnotící komise při výběru projektů 1. výzvy v roce 2025 k podpoře z Krajského investičního fondu dle přílohy č. 1 návrhu č. 93/ZK/25,

2.	žádosti městyse Katovice a města Lišov o změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkovém rozpočtu projektu,

3.	žádosti města Bavorov a Třeboň o změnu termínu ukončeni akce a dosažení účelu dotace,

4.	žádost obce Planá o změnu termínu užití dotace kraje,

5.	zdůvodnění obce Planá pozdního předání závěrečné zprávy k vyúčtování dotace poskytnuté z Krajského investičního fondu;

schvaluje

1.	poskytnutí individuálních dotací z Krajského investičního fondu, 1. výzva v roce 2025, v celkové výši 243 500 000 Kč dle přílohy č. 2 návrhu č. 93/ZK/25,

2.	změnu termínu ukončení akce „Výstavba šaten a tribun se zázemím pro fotbalové hřiště Bavorov“, příjemce dotace město Bavorov, nejpozději do 31. 5. 2025,

3.	změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Mateřská škola Katovice - 2 etapa, na pozemku č. 47/2 v KÚ Katovice“, příjemce dotace městys Katovice, a to na 27,81 %,

4.	změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Novostavba pavilonu Mateřské školy Lišov“, příjemce dotace město Lišov, a to na 12,86 %,

5.	užití dotace kraje na akci „Výstavba sportovního areálu Planá“, příjemce dotace obec Planá, nejpozději do 31. 1. 2023,

6.	změnu termínu ukončení akce „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“, příjemce dotace město Třeboň, nejpozději do 30. 11. 2025;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 12. 2025

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Individuální dotace z Krajského investičního fondu, 1. výzva v roce 2025

Příjem žádostí do Krajského investičního fondu (dále jen KIF) byl spuštěn 21. 1. 2025 a ukončen 24. 2. 2025 v 16:00 hod. V řádném termínu bylo elektronicky doručeno 102 žádostí v celkové výši požadovaných prostředků 767 394 807,82 Kč.

Při hodnocení žádostí bylo stanoveno několik kritérií. Hodnocena byla především věcná stránka projektu, jeho připravenost a naplnění určených kritérií KIF dle schváleného statutu v neposlední řadě bylo přihlédnuto k tomu, zda žadatel čerpal z KIF v předchozích letech. U většiny projektů je navržena nižší dotace, než bylo požadováno, především z důvodu možnosti podpořit více žadatelů. Výše dotace je vždy navržena s ohledem na hospodárnost i na zachování smysluplnosti realizovaných projektů.

Hodnotící komise na svém jednání dne 20. 3. 2025 doporučila ke schválení celkem 52 projektů ve výši 243 500 000 Kč.

Před jednáním rady kraje dne 27. 3. 2025 město Vodňany odstoupilo od své žádosti o podporu z KIF 2025 s odůvodněním, že žádost bude podána do KIF 2026 za předpokladu získání dotace z Národní sportovní agentury. Vzhledem k tomu, že hodnotící komise navrhla podpoření projektu ve výši 4 mil. Kč, tak rada kraje tuto částku doporučuje přerozdělit mezi jiné příjemce navržené hodnotící komisí následovně:

| Žadatel | Navržená dotace | Změna | Výsledný návrh |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodňany – Modernizace sportovního areálu | 4 000 000 | -4 000 000 | 0 |
| Svatá Maří – Rekonstrukce části kulturního domu | 1 500 000 | +500 000 | 2 000 000 |
| Olešnice – Výstavba skateparku | 1 000 000 | +500 000 | 1 500 000 |
| Radošovice – Vodovod | 8 500 000 | +1 500 000 | 10 000 000 |
| Adamov – Rekonstrukce mateřské školy | 3 500 000 | +500 000 | 4 000 000 |
| Přední Výtoň – ČOV | 15 000 000 | +1 000 000 | 16 000 000 |
| Celkem | 33 500 000 | 0 | 33 500 000 |

Příloha č. 2 materiálu je v souladu s navrženými změnami a počet podpořených projektů se snižuje na 51 příjemců ve výši 243 500 000 Kč.

Uzavírání smluv a uvolňování prostředků bude probíhat průběžně dle individuální dohody s příjemcem. V případě současného čerpání dotace ze státního rozpočtu nebo fondů EU, bude smlouva uzavřena po doložení rozhodnutí o poskytnutí dotace od třetího subjektu, pokud nebude příjemce rozhodnut akci realizovat i bez avizované další podpory.

Žádosti o změny projektů předchozích období

Do 14. 3. 2025 bylo na kraj doručeno 5 žádostí o změnu smluvních podmínek v rámci poskytnuté dotace z KIF. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

Město Bavorov – „Výstavba šaten a tribun se zázemím pro fotbalové hřiště Bavorov“ (6,5 mil. Kč), realizace do 31. 3. 2025, podpořeno z KIF 2024

Z důvodu klimatických podmínek byla s dodavatelskou firmou dohodnuta technologická přestávka a předpoklad ukončení realizace se posunul na 31. 5. 2025. Výše dotace ani podíl kraje se nemění.

Městys Katovice – „Mateřská škola Katovice - 2 etapa, na pozemku č. 47/2 v KÚ Katovice“ (2 mil. Kč), realizace do 29. 11. 2024, podpořeno z KIF 2024

Z důvodu odečtení neuznatelných výdajů při vyúčtování došlo ke zvýšení podílu kraje na financování projektu. Původní podíl kraje činil 27,28 %, podíl doložený vyúčtováním činí 27,81 %. Realizace akce byla ukončena 27. 11. 2024. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 11. 12. 2024. Výše dotace se nemění.

Město Lišov – „Novostavba pavilonu Mateřské školy Lišov“ (5 mil. Kč), realizace do 31. 3. 2025, podpořeno z KIF 2023

Město žádá o zvýšení podílu kraje na financování akce. Mlhoviště, které bylo zařazeno do ceny akce bude realizováno v období letních prázdnin. Dále byl vyšší předpoklad víceprací, což se ve finále nepotvrdilo. Původní podíl kraje činil 12,68 %, podíl skutečný činí 12,86 %. Výše dotace ani termín realizace se nemění.

Obec Planá – „Výstavba sportovního areálu Planá“ (10 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2024, podpořeno z KIF 2022

Obec žádá o možnost užít část dotace v roce 2023 (respektive do 31. 1. 2023) z důvodu pozdějšího zahájení realizace akce. Část dotace ve výši 5 352 076,55 Kč byla použita do 31. 12. 2022.

Realizace akce byla ukončena 27. 12. 2024. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 31. 1. 2025. K nedodržení termínu 30 dni od ukončení realizace akce došlo z důvodu špatného výkladu uzavřené smlouvy. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Město Třeboň – „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“ (10 mil. Kč), realizace do 30. 4. 2025, podpořeno z KIF 2024

Město žádá o prodloužení realizace akce do 30. 11. 2025 z důvodu nutnosti rekonstrukce celého střešního pláště namísto předpokládaných 25 % plochy a tím způsobeného přerušení prací. Dotace byla proinvestována v roce 2024 – dle zaslané žádosti o platbu. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Všechny výše uvedené žádosti a oznámení jsou součástí příloh materiálu.

V případě schválení v zastupitelstvu kraje budou s žadateli uzavřeny dodatky smluv. Městysu Katovice, městu Lišov a obci Planá s ohledem na termín ukončení projektů, bude pouze oznámeno, že nedodržení původních podmínek smlouvy nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně.

Finanční nároky a krytí: Alokace pro KIF je součástí schváleného rozpočtu kraje ORJ 32 ve výši 200 mil Kč. Navýšení alokace řeší rozpočtové opatření č. 105/R, které bylo schváleno radou kraje na jednání dne 27. 3. 2025 usnesením č. 346/2025/RK-10 a je součástí materiálu č. 91/ZK/25 Rozpočtové změny 7/25.

Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu.

Návrh projednán (stanoviska): návrh byl doporučen ke schválení radou kraje na jednání dne 27. 3. 2025 usnesením č. 343/2025/RK-10.

PŘÍLOHY:

Protokol z jednání hodnotící komise (KIF_protokol_20_3_2025_podepsaný.pdf)

Seznam všech projektů s návrhem poskytnutí dotace (Přehled pro rozhodnutí_final.pdf)

Žádost Bavorov (Bavorov.pdf)

Žádost Katovice (Katovice.pdf)

Žádost Lišov (Lišov.pdf)

Žádost Planá (Planá.pdf)

Žádost Třeboň (Třeboň.pdf)

Zodpovídá: Ing. Ladislav Staněk, vedoucí OEKO

Termín kontroly: 31. 12. 2025

Termín splnění: 31. 12. 2025