| Datum jednání: | 19. 06. 2025 | Bod programu: | 16. |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 152/ZK/25 |  |  |
| Název bodu: | Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje – evidence připravovaných staveb infrastruktury |  |  |

| Předkladatel: | MUDr. Martin Kuba |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. arch. Petr Hornát |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

1. žádost o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje v celkové výši 2 420 000 Kč na předfinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje – evidence připravovaných staveb infrastruktury“ a podání žádosti o podporu do Národního plánu obnovy, VIII. výzvy – Komponenta (Priorita) 1.3. Digitální vysokokapacitní sítě,

2. další informace uvedené v důvodové zprávě návrhu č. 152/ZK/25;

schvaluje

1. realizaci projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje – evidence připravovaných staveb infrastruktury“ a podání žádosti o podporu do Národního plánu obnovy, VIII. výzvy – Komponenta (Priorita) 1.3. Digitální vysokokapacitní sítě s celkovými výdaji ve výši 2 420 000,- Kč, z toho způsobilými výdaji projektu ve výši 2 000 000,- Kč,

2. předfinancování projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje – evidence připravovaných staveb infrastruktury“ z rozpočtu kraje ve výši 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 000 000,- Kč,

3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje – evidence připravovaných staveb infrastruktury“ z rozpočtu kraje ve výši 420 000,- Kč,

s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 152/ZK/25;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

T: 31. 5. 2026

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

První vlna financování Digitálních technických map krajů probíhala s využitím prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), pořízen byl informační systém a data pro prvotní naplnění Digitální technické mapy Jihočeského kraje (dále jen „DTM JČK“). Navazující 2. vlna financování z Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) je zaměřena na rozvoj DTM krajů, zejména na pomoc obcím při zaměření jejich dopravní a technické infrastruktury, doplnění dalšího mapování základní prostorové situace, ale nově i na doplnění nové evidence připravovaných staveb infrastruktury (dále i jen „EPSI“).

VIII. Výzva z NPO, Komponenta 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě, Specifický cíl: Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací (dále jen „Výzva DTM2 - EPSI“) vypsaná za účelem vytvořit evidence připravovaných staveb infrastruktury jako součást DTM krajů, byla vyhlášena dne 27. 5. 2025. Termín příjmu žádostí je stanoven nejpozději do 30. 10. 2025. Finanční alokace činí celkem 2 mil. Kč pro 1 kraj, přičemž dotace činí 100 % způsobilých výdajů, ovšem 21 % DPH je výdajem nezpůsobilým. Termín ukončení projektu je navázán na konec programového období do 12. 5. 2026 s tím, že otestování funkčnosti EPSI bude provedeno nejpozději do 31. 8. 2026.

Povinnost vytvořit v DTM krajů evidenci připravovaných staveb infrastruktury byla uložena zákonem č. 194/2017 Sb.,

o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, ve znění zákona č. 202/2023 Sb., s účinností od 1. 1. 2026 ve vazbě na směrnici 2014/61 EU, která byla později nahrazena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2024/1309 ze dne 29. 4. 2024 o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění gigabitových sítí elektronických komunikací (dále i jen „Nařízení GIA“), s účinností většiny ustanovení k 12. 11. 2025, poslední ustanovení k 12. 5. 2026. S ohledem na Nařízení GIA je připravován adaptační zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou (aktuálně probíhá MPŘ), který převezme příslušná ustanovení týkající se EPSI ze zákona č. 194/2017 Sb. se změnami v terminologii (např. místo pojmu „připravované stavby infrastruktury“ bude zaveden pojem „plánované stavební práce“). Adaptační zákon dále doplňuje obsah DTM JČK o další objekty fyzické infrastruktury potřebné pro procesy spojené se snahou o snížení nákladů na budování vysokokapacitní sítí.

Pořízení nové komponenty EPSI bude probíhat v režimu rozvoje stávajícího IS DTM Jihočeského kraje, tedy podle platné „smlouvy o poskytování technické podpory a rozvoje pro informační systém Digitální technické mapy“ (SON/OINF/012/22). Rozšíření informačního systému DTM Jihočeského kraje o novou komponentu EPSI bude mít vliv na cenu technické podpory IS DTM Jihočeského kraje jako celku. Navýšení ceny technické podpory bude dodavatelem předloženo po dokončení realizace komponenty EPSI.

Základní finanční parametry projektu:

| Popis: | navrhovaná výše (Kč) |
| --- | --- |
| Celkové výdaje projektu | 2 420 000 |
| Způsobilé výdaje projektu (předfinancování způsobilých výdajů) | 2 000 000 |
| Nezpůsobilé výdaje projektu (financování nezpůsobilých výdajů) | 420 000 |

Rizika spojená s financováním EPSI v rámci této VIII. výzvy:

Způsobilost výdajů projektu může být ohrožena několika faktory, které není možné z pozice kraje ovlivnit. Většina z níže uvedených rizik je způsobena nesystémovým způsobem přípravy adaptace předpisů EU, nedostatečně připraveného zadání pro kraje pro realizaci EPSI, ale i dodatečnou změnou v předpisech EU. Jedná se o tato rizika:

- nedokončené legislativní úpravy pro zavedení EPSI, resp. GIA do právního prostředí ČR, zejména teprve mezirezortní připomínkové řízení o návrhu adaptačního zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou (zákon GIA), požadavky na EPSI tak nejsou stabilizované,

- rozpracovanost novelizace vyhlášky č. 393/2020 Sb., o DTM kraje, která by měla jednoznačně ukotvit nové objekty a zařízení pro doplnění obsahu DTM kraje o prvky fyzické infrastruktury v rozsahu požadovaném Nařízením GIA, aktuálně je plánována účinnost novelizované vyhlášky až k 1. 7. 2026,

- nedokončená úprava výměnného formátu JVF ve verzi 1.5 navazující na novelizaci vyhlášky č. 393/2020 Sb., o DTM kraje, která je nutností pro vytvoření a fungování EPSI,

- rozpracovanost a termín dokončení centrální funkcionality EPSI jako součást Digitální mapy veřejné správy, jejímž správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální,

- akceptování způsobu pořízení EPSI dle „smlouvy o poskytování technické podpory a rozvoje pro informační systém Digitální technické mapy“ kontrolním orgánem poskytovatelem dotace.

Vyjmenovaná rizika mohou být důvodem případného nesplnění podmínek poskytovatele dotace, což může mít za následek krácení či úplné odebrání dotace z této výzvy.

Tento materiál projednala rada kraje na svém jednání 5. 6. 2025 a svým usnesením č. 679/2025/RK-15 doporučila zastupitelstvu kraje realizaci projektu „Rozvoj digitální technické mapy Jihočeského kraje – evidence připravovaných staveb infrastruktury“ a podání žádosti o podporu schválit.

Finanční nároky a krytí:		Prostředky na projekt Rozvoj Informačního systému DTM (tzv. ePSI dle požadavků zákona) jsou zahrnuty ve výdajích v rozpočtu 2025 v rámci ORJ 2068 § 3636 pol. 6909 ORG 170100790000 a budou přesunuty do FRR a zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2026. Příjmy jsou zahrnuty v SVR 2026-27.

Vyjádření správce rozpočtu: 	Ing. Michaela Zárubová (OEKO):  Souhlasím -

Návrh projednán (stanoviska): 	Ing. František Beránek (OINF): Souhlasím –

Mgr. Markéta Procházková (OPZU): Souhlasím -

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (SM_115_ZK_Pr1_FormularEvropskehoProjektu_DTM2_EPSI.xls)

Zodpovídá:		Ing. arch. Petr Hornát – vedoucí OREG

Termín kontroly:	31. 10. 2025

Termín splnění:		31. 5. 2026