| Datum jednání: | 19. 06. 2025 | Bod programu: 64 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 181/ZK/25 |  |  |
| Název bodu: | Projekt „Zpřístupnění SDD a PP Orty“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |  |  |

| Předkladatel: | Ing. David Štojdl |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Zdeněk Klimeš |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

informaci o projektovém záměru pro podání žádosti o dotaci do Programu švýcarsko-české spolupráce II - „Udržitelný turismus a posílení biodiverzity“ pro projekt s názvem „Zpřístupnění SDD a PP Orty“;

  - schvaluje

            - realizaci a financování projektu Jihočeského kraje „Zpřístupnění SDD a PP Orty“ a podání žádosti o podporu do Programu švýcarsko-české spolupráce II - „Udržitelný turismus a posílení biodiverzity“ (dále jen Program) s celkovými výdaji 118 237 578,85 Kč včetně DPH, z toho s celkovými způsobilými výdaji 99 550 979,85 Kč včetně DPH,

            - předfinancování projektu „Zpřístupnění SDD a PP Orty“ Jihočeským krajem maximálně do výše 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 79 640 783,88 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z Programu, s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 181/ZK/25,

            - kofinancování projektu „Zpřístupnění SDD a PP Orty“ Jihočeským krajem maximálně do výše 20 % z celkových výdajů projektu, tj.  19 910 195,97 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z Projektu, s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 181/ZK/25;

            - financování nezpůsobilých výdajů projektu „Zpřístupnění SDD a PP Orty“ Jihočeským krajem maximálně do výše 18 686 599 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z Projektu, s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 181/ZK/25;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Právní rámec

Projekt je připravován v souladu se směrnicí Jihočeského kraje pro přípravu a realizaci evropských projektů č. SM/115/ZK, změna číslo 5, a to do Programu švýcarsko-české spolupráce II - „Udržitelný turismus a posílení biodiverzity“. Jihočeský kraj ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajišťuje péči zvláště chráněná území v jeho správním obvodu. K těmto územím patří také přírodní památka (dále jen PP) Orty.

Cílový stav:

Hlavním cílem projektu je záchrana jedinečné technické, historické a přírodní památky pro budoucí generace – současný stav památky je vážně ohrožen vlivem vandalismu a nekontrolované návštěvnosti, což může vést až k její nenávratné devastaci. Bez okamžitých ochranných opatření hrozí postupná degradace důlního systému, narušení stability chodeb a případný zánik této unikátní lokality. Paradoxně je zpřístupnění památky jediným možným řešením. Tento postup se osvědčil i v jiných případech a je podporován odborníky.

Unikátní důlní systém, který nemá v ČR obdoby bude zpřístupněn podzemní naučnou trasou o délce cca 700 m (z celkových 5 600 m chodeb v podzemí). Výjimečnost řešení spočívá v tom, že celý komplex – nadzemí i podzemí bude zcela bezbariérový jako jediný v rámci podzemních objektů v ČR.

Harmonogram realizace projektu je nastaven tak, aby byl návštěvnický komplex otevřen v roce 2028, kdy budou České Budějovice evropským hlavním městem kultury. Tento cíl je i přes zdržení (viz dále – Aktuální stav) stále reálný.

Východiska a stručný popis projektu:

Přírodní památka Orty byla vyhlášena za účelem ochrany historického dolu Hosín (místně nazývaný Orty) v k. ú. Hrdějovice, Hosín a Borek u Českých Budějovic. Ve 2. polovině 19. století zde byl hlubinným způsobem dobýván a následně plaven kaolin pro potřeby českobudějovické firmy Hardtmuth. Na ploše cca 12 ha tak byl vyhlouben labyrint chodeb o celkové délce více než 5,6 km. Jsou zde odkryty polohy kaolinických pískovců klikovského souvrství křídy českobudějovické pánve. Po stránce technologické se jedná o jeden z nejzajímavějších dochovaných historických důlních komplexů. Svým významem překračuje měřítko regionu a bez nadsázky lze konstatovat, že na území České republiky nemá obdoby.

O zpřístupnění lokality uvažovaly již od konce 80. let minulého století jak orgány státní správy, tak i některé další organizace a občanská sdružení. Veškeré aktivity se však vždy omezily pouze na opakované pokusy o zajištění vstupů do podzemí, případně havarijní zásahy při závažných projevech SDD. Nutno podotknout, že z hlediska zachování PP neměla většina těchto zásahů téměř žádný praktický význam. Zkušenosti zejména z posledních desetiletí zcela jasně prokázaly, že pokud hosínské podzemí nebude pod trvalou správou spojenou s důsledným dozorem, je lokalita v podstatě nezajistitelná. Právě proto se zpřístupnění důlního díla veřejnosti spojené s trvalým dohledem jeví jako optimální řešení.

Jihočeský kraj nechal v roce 2010 zpracovat Studii zpřístupnění SDD a PP Orty, kterou zpracovala odborná organizace – Správa jeskyní České republiky (dále jen SJČR). Zadáním Ministerstva životního prostředí ČR byl březnu roku 2019 Sdružením „Likvidace SDD-PKÚ+AZS+GIS-Oblast1“ zpracován a v období 2019-2020 realizován plán zabezpečení komplexu SDD Orty. Tento projekt v zásadě řeší problematiku kompletního zabezpečení „Ortů“ a zahrnuje i většinu návrhů doporučených ve studii zpřístupnění z roku 2010 a PP byla uvedena do bezpečného stavu umožňujícího zpřístupnění. V roce 2020 byla aktualizovaná verze studie postupně projednávaná s dotčenými obcemi a ve spolupráci se SJČR připraveny podklady pro zahájení realizace projektu.

V roce 2020 dokončil JČK studii „Posouzení potencionálu projektových záměrů pro oblast cestovního ruchu na turistické oblasti Budějovicko – Hlubocko (schváleno usnesením RK 998/2020/RK-108 ze dne 1. 10. 2020). Projekt zpřístupnění Ortů byl vybrán mezi 10 projekty určenými k realizaci, včetně dvou projektů souvisejících s těžbou kaolinu – Muzeum keramiky v Hrdějovicích a Návštěvnické centrum firmy KOOH-I-NOOR HARDTMUTH.

Dne 15. 3. 2021 byl poradou vedení samosprávy schválen navrhovaný postup při přípravě projektu. Na jeho základě proběhla postupně jednání s dotčenými stranami. Pro další postup v přípravě projektu (zadání projektového záměru a projektové dokumentace) bylo nutné získat bezplatnou výpůjčku potřebných pozemků od obcí Hosín a Hrdějovice. Výpůjčka pozemků byla ZO schválena v listopadu 2021 a podklady byly předány příslušnému odboru OHMS pro projednání v RK. Zároveň byl ZO schválen text memoranda o spolupráci. Usnesením 46/2022/RK-33 ze dne 20. 1. 2022 schváleno Memorandum o spolupráci ve věci přípravy a realizace projektu „Zpřístupnění starého důlního díla a přírodní památky Orty“ mezi Jihočeským krajem, SJČR, obcemi Hosín, Hrdějovice a Borek a RERA a.s.

Na základě memoranda a schváleného plánu realizace bylo zadáno zpracování projektu zpřístupnění podzemní části a zahájena architektonická soutěž na řešení nadzemní části návštěvnického komplexu. V prosinci 2024 byla uzavřena se SJČR smlouva o spolupráci při přípravě, realizaci a provozu „Návštěvnického komplexu Orty“ číslo: SON/OZZL/143/24. K 1. 4. 2025 byl důlní komplex bezúplatně převeden do majetku JčK.

Aktuální stav:

Architektonická soutěž – nadzemní část komplexu:

Soutěž probíhala v období 7. 5. 2024 až 2. 8. 2024. Předpokládaná hodnota nadzemní části komplexu byla stanovena na 60,5 mil. Kč včetně DPH (vztaženo k cenové úrovni 1Q/2024) a v rámci soutěže měla být ověřena. Celkem bylo podáno 23 soutěžních návrhů. Vítězný návrh společnosti architektů Vit Forman, Jan Stibral, Roman Balšán byl schválen usnesením RK č. 1173/2024/RK-96 ze dne 19. 9. 2024 a zároveň bylo usnesením č. 1174/2024/RK-96 schváleno zahájení zadávacího řízení v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBU) podle § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci JŘBU předložil vítězný uchazeč předpokládaný rozpočet na realizaci ve výši 119 mil. Kč včetně DPH. Vzhledem k tomu, že tato výše je neakceptovatelná, byl zadáno jeho ověření nezávislé odborné firmě. Ta tyto náklady v podstatě potvrdila (v cenové úrovni 1Q/2025) – předpokládaná hodnota byla stanovena na 107 mil. Kč včetně DPH.

Proto bylo v rámci JŘBU zadáno zpracování architektonické studie s cílem redukovat předpokládané náklady na přijatelnou výši. Architektonická studie byla dokončena v květnu 2025. Upravený návrh řešení nadzemního komplexu splňuje požadavky na návštěvnické centrum i na zajištění provozní části při zachování architektonického řešení tzv. „skrytých Ortů“ a předpokládaná hodnota v úrovni 2Q/2025 je 66 mil. Kč včetně DPH. Navýšení hodnoty o cca 10 % odpovídá vývoji nákladů v období 2024-2025. V současné době pořadatel soutěže dokončuje proces uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci, ve které musí dojít k úpravám v tom smyslu, že původní návrh bude nahrazen vybraným návrhem ze studie. Zároveň už probíhají práce na zpracování projektové dokumentace.

Podzemní část:

Projektová dokumentace jejímž zpracovatelem je autorizovaný báňský projektant Ing. Karel Klobása, byla dokončena v roce 2024. Podzemní naučná stezka je oddělena od nadzemní části komplexu z toho důvodu, že se v případě zařízení staveniště a vlastní stavby jedná o činnost prováděnou hornickým způsobem, podle ustanovení § 3 písmena d) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, v platném znění. Dále musí být v projektu plně respektována vyhláška Českého báňského úřadu v Praze č. 55/1996 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí.

Na základě projektová dokumentace bylo připraveno ZŘ na dodavatele a 13. 2. 2025 zveřejněno zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce. Předpokládaná hodnota byla na základě položkového rozpočtu stanovena ve výši

26 925 147 Kč včetně DPH. Ve stanovené lhůtě obdržel zadavatel tři nabídky, hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Vzhledem k tomu, že hodnota vítězné nabídky byla 52 406 483 Kč včetně DPH, JčK zrušil usnesením č. 494/2025/RK-12 ze dne 24. 04. 2025 zadávací řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., protože v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických (nabídkové ceny výrazně překročily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, a tudíž nabídky nejsou pro zadavatele ekonomicky přijatelné), pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Ihned po ukončení ZŘ byly zahájeny práce na revizi položkových cen a přípravě úspornější varianty řešení trasy podzemní stezky, ale při zachování plně bezbariérového přístupu. Dokončení revize je nyní ve finální fázi, v průběhu června 2025 dojde k úpravě projektu a položkového rozpočtu. V červenci 2025 se předpokládá vypsání nového výběrového řízení s tím, že budou upraveny kvalifikační požadavky tak, aby došlo k rozšíření možného okruhu uchazečů. Zároveň bude upraven rozpočet projektu tak, aby předpokládaná hodnota zakázky byla i nejvyšší možnou nabídkovou cenou.

Program švýcarsko-české spolupráce II:

V listopadu 2024 byla zveřejněna první výzva programu pro velké projekty v hodnotě nad 70. mil Kč ve dvou hlavních pilířích – Posílení biodiverzity (300 mil. Kč) a Udržitelný turismus (660 mil. Kč). Výzva programu pro velké projekty je dvoukolová a byla spuštěna 21. listopadu 2024. Předkládání konceptů v rámci 1. kola výzvy bylo ukončeno 17. února 2025. Předloženo a k odbornému hodnocení postoupeno bylo 26 žádostí. Z toho 22 žádostí bylo předloženo do pilíře Udržitelný turismus (v celkové výši požadovaného grantu 2 647 milionů korun) a čtyři žádosti do pilíře Posílení biodiverzity (v celkové výši požadovaného grantu 494 milionů korun). Do návazného druhého kola postupují úspěšné záměry z prvního kola.

Na základě souhlasu vedení kraje byl zpracován koncept pro první kolo programu s tím, že pokud bude úspěšný a postoupí do navazujícího kola, tak bude orgánům kraje předloženo ke schválení podání plné žádosti o podporu ve druhém kole. Dne 5. 5. 2025 obdržel Jihočeský kraj oznámení, že Řídicí výbor programu „Udržitelný turismus a posílení biodiverzity“ potvrdil na svém zasedání dne 29. 4. 2025 výsledky hodnoticího procesu a naše žádost o poskytnutí podpory na realizaci projektu č. CH-V1-5 s názvem „Zpřístupnění starého důlního díla a přírodní památky Orty“ byla na základě doporučení hodnoticí komise schválena k postupu do 2. kola 1. výzvy.

Z vybraných 12 projektů pro postup se náš projekt umístil na 8. místě.

Finanční nároky a krytí:

V roce 2024 bylo uhrazeno z § 3742 pol. 6121 (ORG 9123032000000) celkem 686 599,00 Kč. 136 599 Kč bylo vyplaceno nezávislé části poroty architektonické soutěže za výkon porotce a 550 000 Kč bylo vyplaceno jako odměna vítězných návrhů soutěže (1-3 místo a cena poroty).

V schváleném rozpočtu 2025 (§ 3742 pol. 6121, ORG  9123032000000) bylo na zahájení realizace projektu alokováno 23 000 000 Kč, k tomu bylo převedeno 854 177 Kč uspořených z nákladů na architektonickou soutěž. Ve SRV pro rok 2026 je alokováno 9 500 000 Kč. Uvedené prostředky byly určeny na zahájení realizace podzemní části a na krytí smlouvy na zpracování projektu nadzemní části (5 450 000 Kč) s tím, že úprava rozpočtu 2026 a SRV 2027-2028 bude provedena po vysoutěžení dodavatele podzemní části a stanovení reálných nákladů na nadzemní část.

Vynaložené a alokované prostředky na přípravu a zahájení prací ve výši 686 599 Kč v roce 2024 a 18 000 000 Kč v roce 2025 jsou z hlediska programu nezpůsobilými náklady.

Celkové způsobilé náklady ve výši 99 550 979,85 Kč jsou v rámci projektu podle jeho pravidel členěny takto:

- mzdové náklady: 		3 915 000 Kč

- vlastní realizace stavby:	90 895 457 Kč

- paušální výdaje (5 %):		4 740 522,85 Kč

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Michaela Zárubová (OEKO):  Souhlasím -  Souhlasím, projekt je součástí rozpočtu roku 2025 ORJ 751 ORG 9123032000000 (23,85 mil. Kč) a částečně součástí SVR 2026-27 ORJ 751 (9,5 mil. Kč), kde bude upraveno v návrhu rozpočtu na rok 2026 na ORJ 2067 a návrhu SVR 2027-28 vč. příjmů.

Návrh projednán (stanoviska): Materiál byl předložen k projednání ve Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje na zasedání v 9. 6. 2025.

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu „Zpřístupnění SDD a PP Orty“ (ZK_priloha_1_181_Orty.xlsx)

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Klimeš

Termín kontroly: 15. 12. 2025

Termín splnění: 31.12. 2028