| Datum jednání: | 19. 06. 2025 | Bod programu: 11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 184/ZK/25 |  |  |
| Název bodu: | Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2025 |  |  |

| Předkladatel: | MUDr. Martin Kuba |
| --- | --- |
| Zpracoval: | ODSH |
| Vedoucí odboru: | JUDr. Andrea Tetourová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

- schvaluje

Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) – aktualizace 2025, uvedený v příloze návrhu č. 184/ZK/25.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předložený materiál navrhuje úpravy „Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť)“, jehož aktuální verze byla schválena Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 218/2024/ZK-34 ze dne 20. 6. 2024. Na základě výstupů tzv. malého systému hospodaření s vozovkou, který zavedla a průběžně aktualizuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, je aktualizován i tento program. Předkládaná podoba programu vychází z hodnocení aktuálního stavu sítě silnic II. a III. třídy na území Jihočeského kraje, které probíhalo v měsících srpen až září 2024. Sběr dat multifukčním diagnostickým vozidlem, jejich vyhodnocování a zpracování zajišťovala pro SUS Jčk firma VARS BRNO a.s.

V předkládané aktualizaci je koncepční materiál aktualizován při dodržení postupu nastaveného a schváleného v letech 2018 a 2019. Materiál je rozdělen do tří částí. Do první části „Opravy a modernizace silnic II. třídy a III. třídy mimo páteřní a základní síť“ jsou zařazeny akce – úseky silnic, u kterých byl při vyhodnocování aktuálního stavu odbornou firmou zjištěn klasifikační stupeň vozovky 4 (nevyhovující) nebo 5 (havarijní) dle TP 87. Pro vyhodnocení stavu vozovky je určen Celkový index stavu vozovky GPI (General Performance Index). Celkový index stavu vozovky je počítán v plynulém intervalu 0-5 a je nastaven tak, aby odpovídal klasifikačnímu stupni vozovky dle TP 87 Jednotlivé akce jsou rozděleny dle lokalizace, tzn. dle území okresů, resp. závodů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Pořadí v rámci území okresů / závodů je z důvodu nastavení maximální objektivity stanoveno na základě multikriteriálního hodnocení podle dalších osmi doplňujících hodnotících kritérií.

V druhé části „Průtahy / intravilán silnic – příprava a realizace na základě úplné PD“ akce nejsou řazeny dle priority. Jsou realizovány dle postupné projektové přípravy, získávání stavebních povolení a dalších kroků předcházejících samotné stavební realizaci. U mnohých akcí je realizace průtahových úseků spojena s realizací stavebních objektů v režii příslušných obcí (rekonstrukce a výstavby inženýrských sítí a navazujících staveb). Akce budou SÚS Jčk postupně stavebně realizovány na základě schválení příslušného plánu reprodukce majetku v aktuálním roce.

V třetí části „Investice – příprava a realizace na základě úplné PD“ jsou akce seřazeny podle již známého či předpokládaného termínu získání stavebního povolení, tedy možné stavební realizace projektu a budou též řazeny k realizaci na základě schválení příslušného plánu reprodukce majetku v aktuálním roce.

V rámci aktualizace byly současně vyřazeny úseky komunikací realizované v roce 2024.

Bilance silnic dle předchozího textu (km/Kč)

Rada kraje doporučila svým usnesením č. 671/2025/RK-15 ze dne 5. 6. 2025 zastupitelstvu kraje schválit Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) – aktualizace 2025.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: nebylo vyžádáno

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a IIII. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) – aktualizace 2025 (Př.1_BK_SUS_aktual2025.pdf)

Příloha je pro svou obsáhlost pouze v elektronické podobě

Zodpovídá: vedoucí ODSH – JUDr. Andrea Tetourová