| Datum jednání: | 19. 06. 2025 | Bod programu: 46 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 201/ZK/25 |  |  |
| Název bodu: | Revokace usn. č. 204/2022/ZK-18 ve věci realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – DDM, České Budějovice |  |  |

| Předkladatel: | Ing. David Štojdl |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSMT |
| Vedoucí odboru: | Ing. Hana Šímová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 204/2022/ZK-18 ze dne 16. 6. 2022 ve věci „Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – DDM, Č. Budějovice“;

schvaluje

1. realizaci projektu „Výstavba, modernizace a digitalizace učeben techniky a přírodovědy“ (žadatel: Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 13 515 822,30 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 7 538 461,54 Kč,

2. kofinancování projektu „Výstavba, modernizace a digitalizace učeben techniky a přírodovědy“ Jihočeským krajem ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 130 769,23 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 201/ZK/25,

3. předfinancování projektu „Výstavba, modernizace a digitalizace učeben techniky a přírodovědy“ Jihočeským krajem ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 6 407 692,31 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu č. 201/ZK/25,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Výstavba, modernizace a digitalizace učeben techniky a přírodovědy“ Jihočeským krajem v celkové výši 5 977 360,76 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 201/ZK/25;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II uvedeného usnesení.

T: 31.12.2025

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

OŠMT předkládá návrh v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, a v souladu se Směrnicí pro přípravu a realizaci evropských projektů (SM/115/ZK).

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesení č. 204/2022/ZK-18 ze dne 16. 6. 2022 realizaci projektu „Výstavba, modernizace a digitalizace učeben techniky a  přírodovědy“ (žadatel: Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu  (IROP) s celkovými výdaji ve výši 9 900 000 Kč, kofinancováním projektu Jihočeským krajem ve výši 10 %, tj. 900 000 Kč, předfinancováním projektu ve výši 8 910 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z IROP

Předpokládané financování z rozpočtu JčK tedy činilo celkem 900 000 Kč, předpokládaná dotace z IROP činila celkem 8 910 000 Kč.

Dne 22. 6. 2023 vyhlásilo Ministerstvo místního rozvoje (MMR) v rámci Specifického cíle Další vzdělávání – SC 4.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu  (ITI)  výzvu č. 94 pro aktivitu Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení. ​Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí a aglomerací, mimo jiné aglomerace Českobudějovické. Projekty předkládané do této výzvy musí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI a získat  vyjádření řídicího výboru nositele ITI o souladu s integrovanou územní strategií. Zároveň musí být součástí seznamu investičních projektů s názvem Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení, který zpracovával OŠMT. Příjem žádostí probíhá do 31. 12. 2027, jedná se o průběžnou výzvu.

Cílem 94. výzvy IROP – ITI je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti dalšího vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Výzva podporuje zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky a práci s digitálními technologiemi. Projekt zahrnuje přestavbu altánu na venkovní učebnu pro 15 žáků a 1 učitele, výstavbu nové venkovní učebny pro 35 žáků a 1 učitele, rekonstrukci prostor pro teraristiku, modernizaci učebny radiotechniky, vše včetně vybavení; cílem je zlepšit technický stav a využití těchto prostor pro kvalitní výuku zájmových činností.

DDM podal žádost o dotaci do výše popsané výzvy, ve které uspěl. Nyní již má projekt vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD). V době schválení usnesení bylo počítáno s kofinancováním 10 %, ale podmínky programu vyžadují kofinancování ve výši 15 %, rovněž nebyly ještě identifikovány nezpůsobilé výdaje. Dále vzhledem k tomu, že projekt byl podán v roce 2024, došlo při tvorbě a dopracování PD do stupně pro provedení stavby k navýšení rozpočtových výdajů. Z výše uvedených důvodů došlo k rozdílům mezi částkami schválenými v usnesení ZK.

Nyní proto předkládáme návrh na revokaci stávajícího usnesení, aby došlo k nápravě a částky odpovídaly skutečné výši kofinancování a rozpočtům.

Celkové výdaje projektu činí celkem 13 515 822,30 Kč. Celková výše kofinancování z rozpočtu JčK v usnesení se zvyšuje o 140 769,23 Kč na částku 1 130 769,23 Kč, připojuje se financování nezpůsobilých výdajů ve výši 5 977 360,76 Kč. Celkově se výdaje z rozpočtu Jihočeského kraje zvyšují o 6 118 129,99 Kč.

OŠMT doporučuje schválit kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje. Uvedená organizace je součástí veřejného vzdělávacího systému a u předloženého projektu se nejedná o veřejnou podporu.

OŠMT prověřil v souladu s čl. 3 směrnice SM/115/ZK možnou míru zapojení vlastních zdrojů organizace.

Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 204/2022/ZK-18 ze dne 16. 6. 2022

K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – DDM, Č. Budějovice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

1. realizaci projektu „Výstavba, modernizace a digitalizace učeben techniky a přírodovědy“ (žadatel: Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 9 900 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 9 900 000 Kč,

2. kofinancování projektu „Výstavba, modernizace a digitalizace učeben techniky a přírodovědy“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 990 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu č. 232/ZK/22,

3. předfinancování projektu „Výstavba, modernizace a digitalizace učeben techniky a přírodovědy“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 8 910 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu č. 232/ZK/22;

II. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení.

T: 31. 12. 2022

Finanční nároky a krytí:

Celkové požadované prostředky z rozpočtu JčK (ORJ 20) činí 7 108 129,99 Kč, z toho kofinancování činí 1 130 769,23 Kč a nezpůsobilé výdaje 5 977 360,76 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Michaela Kleinová Pešková (OEKO):  Souhlasím – Prostředky jsou součástí rozpočtu roku 2025, ORG 1492037401224 ORJ 2068, část bude přesunuta do návrhu rozpočtu roku 2026 a zbylé prostředky v rozpočtu roku 2025 budou použity na předfinancování jiných projektů OP ŽP v rámci revokací usnesení ZK.

Návrh projednán (stanoviska): RK dne 5. 6. 2025, č. usn.: 747/2025/RK-15, VVVZ dne 9. 6. 2025

PŘÍLOHY:

Formulář EP (ZK250619_201_Př1_Formulář projektu_DDM ČB_IROP_ALTÁN.xlsx)

Žádost organizace (ZK250619_201_Př2_žádost_DDM ČB_IROP.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OŠMT – Ing. Hana Šímová

Termín kontroly: 31.12.2025

Termín splnění: 31.12.2025