| Datum jednání: | 19. 06. 2025 | Bod programu: 81 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 219/ZK/25 |  |  |
| Název bodu: | Instalace fotovoltaických elektráren na budovách Krajského úřadu |  |  |

| Předkladatel: | doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OHMS |
| Vedoucí odboru: | Ing. František Dědič |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 189/ZK/23, 190/ZK/23 a 191/ZK/23 ze dne 11. 5. 2023, která se týkají projektů:

- Instalace FVE na KÚ JčK, Boženy Němcové – objekty A a B,

- Instalace FVE na KÚ JčK, Boženy Němcové – objekt D,

- Instalace FVE na KÚ JčK, U Zimního stadionu,

schvaluje

1.realizaci projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na Krajském úřadu Jihočeského kraje, Boženy Němcové objekt A a B“ s celkovými výdaji ve výši 5 571 077,32 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 5 462 177,32 Kč,

2. kofinancování projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na Krajském úřadu Jihočeského kraje, Boženy Němcové objekt A a B“ Jihočeským krajem ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů, tj. 1 358 500,71 Kč.

3. předfinancování projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na Krajském úřadu Jihočeského kraje, Boženy Němcové objekt A a B“ Jihočeským krajem ve výši 75 % z celkových způsobilých výdajů, tj. 4 075 502,12 Kč.

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na Krajském úřadu Jihočeského kraje, Boženy Němcové objekt A a B“ Jihočeským krajem ve výši 137 074,49 Kč.

5.realizaci projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na Krajském úřadu Jihočeského kraje, Boženy Němcové – objekt D s celkovými výdaji ve výši 3 710 622,05 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 2 060 400,14 Kč,

6. kofinancování projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na Krajském úřadu Jihočeského kraje, Boženy Němcové – objekt D“ Jihočeským krajem ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů, tj. 515 100,03 Kč.

7. předfinancování projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na Krajském úřadu Jihočeského kraje, Boženy Němcové – objekt D“ Jihočeským krajem ve výši 75 % z celkových způsobilých výdajů, tj. 1 545 300,11 Kč.

8. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na Krajském úřadu Jihočeského kraje, Boženy Němcové – objekt D“ Jihočeským krajem ve výši 1 650 221,91 Kč.

9.realizaci projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na Krajském úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu“ s celkovými výdaji ve výši 17 567 679,68 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 4 896 452,68 Kč,

10. kofinancování projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na Krajském úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu“ Jihočeským krajem ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů, tj. 1 224 113,17 Kč.

11. předfinancování projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na Krajském úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu“ Jihočeským krajem ve výši 75 % z celkových způsobilých výdajů, tj. 3 672 339,51 Kč.

12. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na Krajském úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu“ Jihočeským krajem ve výši 12 671 227,00 Kč.

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení úkonů vedoucích k realizaci části II. tohoto usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usneseními č. 189/ZK/23, 190/ZK/23 a 191/ZK/23 ze dne 11. 5. 2023 schválilo realizaci tří projektů na instalaci fotovoltaických elektráren na objektech Krajského úřadu Jihočeského kraje a zároveň schválilo financování těchto projektů z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.

V průběhu realizace projektů došlo k upřesnění údajů o celkových nákladech jednotlivých projektů, a to především na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrhu smluvních vztahů s dodavateli a konečné specifikace způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Některé výdaje (např. na TDS, BOZP, administraci) byly rozděleny mezi více projektů v souladu s metodikou programu a skutečným rozsahem výkonů.

Z porovnání nových a původních částek vyplývají následující rozdíly:

U projektu Boženy Němcové – objekty A a B byly původní celkové výdaje 6 500 000 Kč, nově činí 5 571 077,32 Kč (snížení o 928 922,68 Kč). Způsobilé výdaje byly sníženy z 5 900 000 Kč na 5 434 0202,83 Kč a nezpůsobilé výdaje z 600 000 Kč na 137 074,49 Kč. Kofinancování krajem kleslo z 1 800 000 Kč na 1 358 500,71 Kč, předfinancování z 4 100 000 Kč na 4 075 502,12 Kč.

U projektu Boženy Němcové – objekt D byly původní celkové výdaje 2 700 000 Kč, nově činí 3 710 622,05 Kč (nárůst o 1 010 622,05 Kč). Způsobilé výdaje byly sníženy z 2 400 000 Kč na 2 060 400,14 Kč a nezpůsobilé výdaje vzrostly z 300 000 Kč na 1 650 221,91 Kč. Kofinancování kleslo z 800 000 Kč na 515 100,03 Kč, předfinancování z 1 600 000 Kč na 1 545 300,10 Kč.

U projektu U Zimního stadionu byly původní celkové výdaje 16 000 000 Kč, nově činí 17 567 679,68 Kč (nárůst o 1 567 679,68 Kč). Způsobilé výdaje byly sníženy z 14 300 000 Kč na 4 896 452,68 Kč, zatímco nezpůsobilé výdaje vzrostly z 1 700 000 Kč na 12 671 227 Kč. Kofinancování krajem kleslo z 10 300 000 Kč na 1 224 113,17 Kč, předfinancování z 4 000 000 Kč na 3 672 339,51 Kč.

Tento posun mezi způsobilými a nezpůsobilými výdaji u projektu U Zimního stadionu je způsoben především tím, že náklady na opravu střechy, které byly v původním návrhu považovány za způsobilé, byly na základě metodického výkladu poskytovatele dotace přeřazeny mezi výdaje nezpůsobilé.

Z uvedených důvodů se navrhuje zrušit výše uvedená tři jednotlivá usnesení a nahradit je jedním novým, souhrnným usnesením, které bude reflektovat aktuální rozpočtové členění a zajistí soulad mezi finančním krytím ze strany kraje a podmínkami dotační podpory.

Rada kraje usnesením č. 740/2025/RK-15 ze dne 05.06.2025 doporučila zastupitelstvu kraje přijmout usnesení v navrhovaném znění.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Michaela Zárubová (OEKO):  Souhlasím -  Projekty jsou součástí rozpočtu roku 2025 v rámci ORJ 2067 (ORG  1471003900001, 1471003900002, 1471003900003) v celkové výši 20,6 mil. Kč, zvýšená potřeba financování v roce 2025 ve výši 3,8 mil. Kč bude kryta z projektu SOŠ a SOU Hněvkovice ORG 1472043401238, u kterého se realizace přesouvá do roku 2026.

PŘÍLOHY:

FVE Boženy Němcové objekt D. SM_115_ZK_Příloha_č. 1_Formulář evropského projektu (FVE Boženy Němcové objekt D. SM_115_ZK_Příloha_č. 1_Formulář evropského projektu.xlsx)

FVE Boženy Němcové objekty A,B SM_115_ZK_Příloha_č. 1_Formulář evropského projektu (FVE Boženy Němcové objekty A,B SM_115_ZK_Příloha_č. 1_Formulář evropského projektu.xlsx)

FVE U Zimního stadionu SM_115_ZK_Příloha_č. 1_Formulář evropského projektu (FVE U Zimního stadionu SM_115_ZK_Příloha_č. 1_Formulář evropského projektu.xlsx)

Zodpovídá: vedoucí OHMS - Ing. František Dědič

Termín kontroly: 31.12.2025

Termín splnění: 31.12.2025