| Datum jednání: | 19. 02. 2026 | Bod programu: 20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 50/ZK/26 |  |  |
| Název bodu: | Zrušení usnesení č. 18/2023/ZK-24 a nové financování projektu Celokrajský integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje |  |  |

| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| --- | --- |
| Zpracoval: | ODSH |
| Vedoucí odboru: | JUDr. Andrea Tetourová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 18/2023/ZK-24 ze dne 9.2.2023 ve věci realizace projektu s názvem „Celokrajský integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje“;

  - schvaluje

            - nové financování projektu Jihočeského kraje s názvem „Celokrajský integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje“ s celkovými výdaji ve výši 25 631 167,44 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 20 067 587,44 Kč vč. DPH,

- 2. kofinancování projektu ve výši 15 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 3 010 138,12 Kč vč. DPH, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 50/ZK/26,

- 3. předfinancování projektu ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 17 057 449,32 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 50/ZK/26;

- financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 5 563 580,00 Kč vč. DPH dle přílohy č. 1 návrhu č. 50/ZK/26;

  - ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi LL.M, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 31.12.2026

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru ODSH předložil projektovou žádost do 55. výzvy IROP 2021-2027 v únoru 2023.

Usnesením č. 18/2023/ZK-24 ze dne 9.2.2023 byla schválena realizace projektu.

Usnesení č. 18/2023/ZK-24

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

- 1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Celokrajský integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje“ a podání žádosti o podporu do průběžné 55. výzvy Priorita 6 specifického cíle 6.1 Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen IROP 2021-2027) s celkovými výdaji ve výši 34 333 750,00 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 34 333 750,00 Kč vč. DPH (tj. 28 375 000,00 Kč bez DPH),

- 2. kofinancování projektu ve výši 15 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 5 150 062,50 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 21/ZK/23,

- 3. předfinancování projektu ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 29 183 687,50 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 21/ZK/23;

  - ukládá

- JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 31.12.2024

Předmětem projektu je realizace systému elektronického odbavení cestujících (dále jen EOC) pro platbu a odbavení cestujících ve veřejné dopravě v integrovaném dopravním systému (dále jen IDS) Jihočeského kraje. Koordinací veřejné dopravy se v integrovaném dopravním systému zabývá společnost JIKORD s.r.o. zřízená a plně vlastněná Jihočeským krajem.

Navrhovaný projekt plně zapadá do hlavního předmětu činnosti JIKORD a svým zaměřením může být plně podpořen z prostředků IROP 2021-2027.

V podmínkách JIKORD systém EOC naváže na již dlouhodobě provozovaný systém Centrálního dispečinku umožní provázání funkcí systémů.

EOC bude fungovat také, jako propojovací bod do analogických systémů okolních krajů.

Aktuálně byly u projektu byly k uzavřené smlouvě o dílo i dva dodatky. Smlouva o dílo na dodavatele systému byla uzavřena dne 2.9.2024 na základě usnesení č. 1270/2023/RK-79 ze dne 23.11.2023. /Jeden z neúspěšných uchazečů (společnost XT-Card a.s.) napadl výběr dodavatele u ÚOHS. Poté, co zde neuspěl, podal žalobu ke Krajskému soudu v Brně se žádostí o vydání předběžného opatření, který by Jihočeskému kraji zakázal uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem – společností TELMAX s.r.o. Krajský soud v Brně návrhu dne 13. 5. 2024 vyhověl. Na základě kasační stížnosti Jihočeského kraje bylo dne 7. 8. 2024 Nejvyšším správním soudem předběžné opatření Krajského soudu v Brně zrušeno. Z těchto důvodů došlo k prodlevě při podpisu smlouvy./. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 27.8.2025 na základě usnesení č. 955/2025/RK-20 ze dne 21.8.2025. Dodatek č. 2 byl uzavřen dne 22.1.2026 na základě usnesení č. 7/2026/RK-30 ze dne 15.1.2026. V rámci výběrového řízení na dodavatele systému byla uzavřena smlouva na servisní činnost nové systému. Výdaje za servisní služby budou nezpůsobilým výdajem dle pravidel IROP. Výdaje ze smlouvy o dílo na dodání nového systému včetně dodatků č. 1 a 2 by měly být způsobilým výdajem projektu.

U projektu byl spuštěn zkušební provoz v termínu 19-25.1.2026. Nyní probíhá jeho vyhodnocení, než bude oficiálně spuštěn pro veřejnost. Předpoklad spuštění pro veřejnost je od dubna 2026.

Způsobilé výdaje projektu v celkové výši 20 067 587,44 Kč s DPH se skládají celkem ze tří výdajů. První výdaj ve výši 19 418 240,93 Kč s DPH je za nákup softwaru s názvem „Celokrajský integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje“. Druhý výdaj ve výši 181 500,00 Kč s DPH je za zpracování projektové žádosti včetně studie proveditelnosti do 55. výzvy IROP 2021-2027. Třetí výdaj ve výši 467 846,50 Kč s DPH je za administraci výběrového řízení nadlimitní zakázky na dodavatele systému včetně následných servisních služeb.

Nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 5 563 580,00 Kč s DPH jsou za servisní služby po spuštění systému pro veškerou veřejnost.

V červnu 2026 předpokládá odbor ODSH podat žádost o platbu na celkové způsobilé výdaje.

Tento materiál byl projednán v radě kraje 5. 2. 2026 pod č. návrhu 98/RK/26 a schválen usnesením č. 65/2026/RK-31.

Finanční nároky a krytí:

Financování součástí schváleného rozpočtu ODSH na r. 2026 v celkové výši 22 117 970,00 Kč (§2299, pol. 6111, ORJ 1067, ORG 1491011900001), z toho:

- způsobilé výdaje – 16 554 390,00 Kč, z toho:

  - kofinancování – 2 483 160,00 Kč;

  - podíl SR – 2 483 160,00 Kč;

  - podíl EU – 11 588 070,00 Kč;

- nezpůsobilé výdaje – 5 563 580,00 Kč.

Část výdajů byla již uhrazena v roce 2023 a 2025 (neinvestice ve výši 649 346,51 Kč ORJ pol. 5169, ORJ 1051/3351; investice ve výši 2 863 860,00 Kč pol. 6111, ORJ 1067, ORG 1491011900001).

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Michaela Zárubová (OEKO): Souhlasím - Souhlasím, prostředky na projekt jsou součástí rozpočtu na rok 2026 ORJ 1067 ORG 1491011900001, část byla vyplacena v roce 2023 a 2025.

Návrh projednán (stanoviska): nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK260219_50_př. 1.xls)

Zodpovídá:	vedoucí odboru ODSH - JUDr. Andrea Tetourová

Termín kontroly:	31. 8. 2026

Termín splnění:		31. 12. 2026