| Datum jednání: | 23. 04. 2026 | Bod programu: 40 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 61/ZK/26 |  |  |
| Název bodu: | Žádosti o změnu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |  |  |

| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

- 1. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2024:

- žádost příjemce dotace Obce Jarošov nad Nežárkou, Jarošov nad Nežárkou 84, 378 41 Jarošov nad Nežárkou, IČO 00246859, o změnu podílu vlastních peněžních prostředků na celkových uznatelných výdajích projektu „Jarošov nad Nežárkou – Výstavba požární zbrojnice“, reg. č. 452-01-303/24, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 61/ZK/26,

- 2. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2025:

- žádost příjemce dotace Obce Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov, IČO 00249777, o prodloužení termínu realizace projektu „Kovářov - obnova vodovodu v místní komunikaci“, reg. č. 434-02-012/25, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 61/ZK/26,

- 3.  v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2025:

- žádost příjemce dotace Města Lomnice nad Lužnicí, nám. 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, IČO 00247022, o prodloužení termínu realizace projektu „Výstavba hasičské zbrojnice – Lomnice nad Lužnicí“, reg. č. 452-01-301/25, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 61/ZK/26;

- II.	schvaluje

- 1. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2024:

- změnu podílu vlastních peněžních prostředků na celkových uznatelných výdajích projektu „Jarošov nad Nežárkou – Výstavba požární zbrojnice“, reg. č. 452-01-303/24, na 71 %, příjemce dotace Obec Jarošov nad Nežárkou, Jarošov nad Nežárkou 84, 378 41 Jarošov nad Nežárkou, IČO 00246859, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 61/ZK/26,

- 2. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2025:

- prodloužení termínu realizace projektu „Kovářov - obnova vodovodu v místní komunikaci“, reg. 
č. 434-02-012/25, příjemce dotace Obec Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov, IČO 00249777, a to do 
13. 11. 2026 s termínem podání závěrečné zprávy do 27. 11. 2026, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 61/ZK/26,

- 3. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2025:

- prodloužení termínu realizace projektu „Výstavba hasičské zbrojnice – Lomnice nad Lužnicí“, 
reg. č. 452-01-301/25, příjemce dotace Město Lomnice nad Lužnicí, nám. 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, IČO 00247022, a to do 31. 10. 2027 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 11. 2027, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 61/ZK/26;

- III.	ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 5. 2026

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle části I., článku 6, odstavce (5) Směrnice SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory rozhoduje o změnách uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ten orgán kraje, který o poskytnutí  dotace a uzavření smlouvy rozhodl. U žádostí řešených v tomto návrhu je takovým orgánem zastupitelstvo kraje.

Dle části I., článku 6, odstavce (5) Směrnice SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory rozhoduje o změnách uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ten orgán kraje, který o poskytnutí  dotace a uzavření smlouvy rozhodl. U žádostí řešených v tomto návrhu je takovým orgánem zastupitelstvo kraje.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 226/2024/ZK-34 ze dne 20. 6. 2024 bylo Obci Jarošov nad Nežárkou, Jarošov nad Nežárkou 84, 378 41 Jarošov nad Nežárkou, IČO 00246859, schváleno poskytnutí dotace ve výši 4 000 000 Kč na realizaci projektu „Jarošov nad Nežárkou – Výstavba požární zbrojnice“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2025. Usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2025/ZK-4 ze dne 
27. 2. 2025 bylo Obci Jarošov nad Nežárkou schváleno prodloužení termínu realizace projektu do 
20. 1. 2026. Celkové uznatelné výdaje projektu dle smlouvy o poskytnutí dotace činily 17 175 099 Kč 
s podílem vlastních peněžních prostředků na realizaci projektu ve výši minimálně 76,71 %. Z důvodu vysoutěžení nižší ceny díla žádá Obec Jarošov nad Nežárkou o snížení celkových uznatelných výdajů projektu na 13 793 104 Kč a o změnu podílu vlastních peněžních prostředků z původních 76,71 % na 71 % tak, aby mohla být čerpána maximální schválená částka dotace. Výše dotace se nemění. V případě schválení změny podílu vlastních prostředků na realizaci projektu bude uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 155/2025/ZK-6 ze dne 19. 6. 2025 bylo Obci Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov, IČO 00249777, schváleno poskytnutí dotace ve výši 600 000 Kč na realizaci projektu „Kovářov - obnova vodovodu v místní komunikaci“ s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2026. Obec Kovářov žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 13. 11. 2026, a to vzhledem ke skutečnosti, že v úseku, kde má dojít k opravě vodovodního řadu, plánuje obec současně vybudovat oddělenou kanalizaci a teplovodní přípojku. Jedná se o asfaltový úsek komunikace, přičemž při odkrytí povrchu chce obec provést komplexní obnovu všech sítí najednou, aby nedocházelo k opakovaným zásahům do vozovky. V současné době obec čeká na vydání stavebního povolení pro obě související akce s předpokladem obdržení povolení na přelomu března a dubna. Následně budou všechny práce realizovány koordinovaně, včetně obnovy vodovodu, na kterou byla dotace poskytnuta. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění. V případě schválení prodloužení termínu realizace projektu bude uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 157/2025/ZK-6 ze dne 19. 6. 2025 bylo Městu Lomnice nad Lužnicí, nám. 
5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, IČO 00247022, schváleno poskytnutí dotace ve výši 
4 000 000 Kč na realizaci projektu „Výstavba hasičské zbrojnice – Lomnice nad Lužnicí“ s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2026. Město Lomnice nad Lužnicí žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2027, a to z důvodu prodloužení procesu výběrového řízení, které způsobilo posunutí podpisu smlouvy o dílo a zpoždění předání staveniště. K zahájení stavebních prací tak došlo až na počátku roku 2026, a proto není dokončení stavby z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů 
a dodacích lhůt  v původním termínu možné. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění. V případě schválení prodloužení termínu realizace projektu bude uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje.

Návrh projednala dne 9. 4. 2026 Rada Jihočeského kraje, která svým usnesením č. 412/2026/RK-36 doporučila zastupitelstvu kraje předložené žádosti o změnu schválit.

Finanční nároky a krytí: financování projektů proběhne v souladu s upraveným rozpočtem ORJ 1453.

Vyjádření správce rozpočtu:

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 k návrhu č. 61_ZK_26_Žádost_Obec Jarošov nad Nežárkou.pdf)

Příloha č. 2 (Příloha č. 2 k návrhu č. 61_ZK_26_Žádost_Obec Kovářov.pdf)

Příloha č. 3 (Příloha č. 3 k návrhu č. 61_ZK_26_Žádost_Město Lomnice nad Lužnicí.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 5. 2026

Termín splnění: 31. 5. 2026