| Datum jednání: | 23. 04. 2026 | Bod programu: 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 80/ZK/26 |  |  |
| Název bodu: | Změna č. 3 v realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce Interního pavilonu D“ a zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. |  |  |

| Předkladatel: | MUDr. Martin Kuba |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZDR |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Ivana Turková |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

financování projektu Rekonstrukce pavilonu interního oddělení D realizovaného Nemocnicí Český Krumlov, a.s.;

schvaluje

1. změnu části II. usnesení č. 277/2023/ZK-28 ze dne 21. 9. 2023, přijatého ve věci Změna č. 2 v realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce Interního pavilonu D“, a to tak, že schvaluje realizaci projektu Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce Interního pavilonu D“ s předpokladem rozložení finančních prostředků až do roku 2026 dle důvodové zprávy návrhu č. 80/ZK/26,

2. zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, o částku 50 000 000Kč;

ukládá

MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení radě kraje vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti k projednání.

T: 30. 4. 2026

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozhodování o peněžitých vkladech do právnických osob je vyhrazeno zastupitelstvu kraje v § 36 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo kraje dne 29. 4. 2021 schválilo usnesením č. 96/2021/ZK-6 realizaci projektu Rekonstrukce pavilonu interního oddělení D s předpokladem rozložení finančních prostředků na léta 2021–2023. Dne 23. 3. 2023 bylo zastupitelstvem kraje přijato usnesení č. 50/2023/ZK-25, kterým došlo k posunutí termínu realizace a k novému rozložení finančních prostředků na léta 2023–2025 a dne 21. 9. 2023 došlo usnesením zastupitelstva kraje č. 277/2023/ZK-28 k další změně v realizaci projektu s předpokladem nového rozložení finančních prostředků na léta 2024 a 2025.

V současné době je projekt realizován s tím, že v roce 2024 byly Nemocnicí Český Krumlov, a.s., přijaty prostředky z fondů Evropské unie, a to na projekty Rekonstrukce LDN (pavilonu C) a Chlazení operační sály (Rekonstrukce centrálních operačních sálů). Tyto investiční akce byly v době realizace (2019–2021) financovány z vlastních zdrojů nemocnice a z prostředků Jihočeského kraje přijatých formou zvýšení základního kapitálu. Přijetím podpory z fondů EU vznikla u těchto dvou projektů nadměrná finanční podpora ve výši 59 437 410 Kč. Tyto prostředky byly v souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 277/2023/ZK-28 ze dne 21. 9. 2023 převedeny k financování projektu Rekonstrukce interního pavilonu D jako další podpora Jihočeského kraje.

Finanční nároky a krytí Rekonstrukce pavilonu D, jsou tudíž následující:

Celkové náklady:	257 225 000 Kč	Stav financování k 31. 12. 2025	126 161 813 Kč

•	Vlastní zdroje:	39 787 590 Kč		26 724 403 Kč

•	Podpora Jihočeského kraje:	149 437 410 Kč		99 437 410 Kč

z toho refinancování:	59 437 410 Kč		59 437 410 Kč

•	Podpora z fondů EU:	68 000 000 Kč		0 Kč

Financování rekonstrukce pavilonu D v letech:

2020

-	Vlastní zdroje:	185 484 Kč

2021

-	Vlastní zdroje:	0 Kč

-	Rozpočet JčK:	10 000 000 Kč	(zvýšení ZK na základě usn. č. 161/2021/ZK-7 ze dne 20.5.2021)

2022

-	Vlastní zdroje:	0 Kč

-	Rozpočet JčK:	30 000 000 Kč	(zvýšení Zk na základě usn. č. 145/2022/ZK-17 ze dne 19.5.2022)

2023

-	čerpání prostředků přijatých v předchozích letech

2024

-	Refinancování	59 437 410 Kč

zapojení prostředků obdržených formou zvýšení základního kapitálu zakladatelem na projekty Rekonstrukce LDN (pavilonu C) a Chlazení operační sály (Rekonstrukce centrálních operačních sálů) v letech 2019 a 2021 – usn. č. 143/2019/ZK-21, 63/2020/ZK-27, uvolněných přijetím podpory z programu IROP - REACT-EU

2025

-	Vlastní zdroje:	26 538 919 Kč

2026

-	Vlastní zdroje:	13 063 187 Kč

-	Rozpočet JčK:	50 000 000 Kč	(zvýšení ZK)

-	Podpora z fondů EU:	68 000 000 Kč

Z výše uvedených důvodů a z důvodu zajištění finančního krytí investičního rozvoje obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., je v souladu s § 474–493 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů je navrhováno zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti o částku 50 000 000 Kč.

Finanční prostředky získané obchodní společností zvýšením jejího základního kapitálu budou použity především na financování níže uvedeného investičního záměru:

-	Rekonstrukce pavilonu interního oddělení D

Základní kapitál obchodní společnosti se tím zvýší z částky 638 232 000 Kč na částku 688 232 000 Kč, a to upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nově upisované akcie znějí na jméno, jsou v listinné podobě, nejsou imobilizované, jsou veřejně neobchodovatelné a omezeně převoditelné.

Po projednání zastupitelstvem kraje bude návrh předložen k projednání radě kraje vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti. Úpis akcií bude proveden na základě uzavřené smlouvy po schválení zvýšení základního kapitálu v těchto orgánech.

Finanční nároky a krytí:

Investiční prostředky ve výši 50 000 000 Kč jsou alokovány v rozpočtu Jihočeského kraje ORJ 09 –
– OZDR (ORJ 956 – Transfery společnostem s majetkovou účastí kraje, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6316 – Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem, ORG 9127000000000, UZ 810) a je navrženo převést je rozpočtovým opatřením na ORJ 05 – OEKO (§ 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6201 – Nákup akcií, ORG 9127000309502).

Vyjádření správce rozpočtu:

Bc. Monika Wolfová (OEKO): Souhlasím – z hlediska návrhu rozpočtového krytí s tím, že je potřeba schválit rozpočtové opatření, které bude předložené na jednání ZK dne 23. 4. 2026 (Rozpočtové změny 8/26).

Návrh projednán (stanoviska):

Záměr zvýšení základního kapitálu projednala dne 9. 4. 2026 Rada Jihočeského kraje, která usnesením č. 355/2026/RK-36 doporučila zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu.

Zvýšení základního kapitálu projednal dne 20. 4. 2026 Výbor pro zdravotnictví.

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: vedoucí OZDR – Mgr. Ivana Turková

Termín kontroly: 18. 6. 2026

Termín splnění: 30. 4. 2026