| Datum jednání: | 23.04.2026 | Bod programu: 54 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 96/ZK/26 |  |  |
| Název bodu: | Změna usn. č. 295/2023/ZK-28 ve věci realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – ZUŠ, Strakonice |  |  |

| Předkladatel: | Ing. David Štojdl |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSMT |
| Vedoucí odboru: | Ing. Hana Šímová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

mění

usnesení č 295/2023/ZK-28 ze dne 21. 9. 2023 ve věci „Revokace usn. č. 210/2022/ZK-18 ve věci realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – ZUŠ, Strakonice“, tak, že původní text usnesení v části II „schvaluje“ se nahrazuje textem:

1. realizaci projektu „Vybudování učeben pro zpracování hudby s využitím IT ve výuce a nahrávacího studia“ (žadatel: Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 19 338 000,00 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 13 000 000 Kč,

2. kofinancování projektu „Vybudování učeben pro zpracování hudby s využitím IT ve výuce a nahrávacího studia“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 6 499 999,99 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto návrhu,

3. předfinancování projektu „Vybudování učeben pro zpracování hudby s využitím IT ve výuce a nahrávacího studia“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 6 500 000,01 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto návrhu,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Vybudování učeben pro zpracování hudby s využitím IT ve výuce a nahrávacího studia“ Jihočeským krajem v celkové výši 6 338 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto návrhu;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I uvedeného usnesení.

T: 31. 10. 2026

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

OŠMT předkládá návrh v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, a v souladu se Směrnicí pro přípravu a realizaci evropských projektů (SM/115/ZK).

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 210/2022/ZK-18 ze dne 16. 6. 2022 realizaci projektu „Vybudování učeben pro zpracování hudby s využitím IT ve výuce a nahrávacího studia“ (žadatel: Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu  (IROP) s celkovými výdaji ve výši 13 000 000 Kč, kofinancováním projektu Jihočeským krajem ve výši 10 %, tj. 1 300 000 Kč a předfinancováním projektu ve výši 90 %, tj. 11 700 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z IROP.

Po změně podmínek programu IROP, především po změně struktury financování, kdy byla snížena dotace na 50 %, zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 295/2023/ZK-28 ze dne 21. 9. 2023 realizaci daného projektu a podání žádosti o podporu do (IROP) s celkovými výdaji ve výši 13 000 000 Kč, kofinancováním projektu Jihočeským krajem ve výši 50 %, tj. 6 500 000 Kč, předfinancováním projektu ve výši 6 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z IROP.

Předpokládané financování z rozpočtu JčK tedy činilo celkem 6 500 000 Kč, předpokládaná dotace z IROP činila celkem 6 500 000 Kč.

Dne 17. 10. 2023 vyhlásilo Ministerstvo místního rozvoje (MMR) v rámci Specifického cíle Další vzdělávání – SC 4.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu výzvu č. 88 pro aktivitu Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení. Projekty předkládané do této výzvy musely být součástí seznamu investičních projektů s názvem Seznam projektů pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení předkládaných do IROP, který zpracovával OŠMT. Příjem žádostí probíhal od 23. 4.  do 22. 5. 2024, jednalo se o průběžnou výzvu.

Cílem 88. výzvy IROP je vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.

Cílem projektu je vybudování a vybavení nové učebny na zpracování a tvorbu hudby a nahrávacího studia v půdních prostorách školy pro předmět Hudební ateliér včetně zapojení IT technologie do výuky.

ZUŠ podala žádost o dotaci do výše popsané výzvy, ve které uspěla, projekt má vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD). Určitou dobu trvalo, než došlo k rozhodnutí, zda projekt vůbec realizovat:  jednalo se s městem Strakonice o záměru využití zcela jiné budovy pro ZUŠ než té, v níž ZUŠ sídlí a v níž je projekt realizován. V této situaci by nebylo reálné ani ekonomické projekt realizovat. K dohodě kraje a města nedošlo, tudíž bylo rozhodnuto projekt zahájit a dokončit v původní podobě. Nyní je v realizační fázi. Projektový záměr byl zpracován v prosinci 2021, předpokládané náklady na projekt vycházely z cen pro dané období, během posledních 4 let došlo ke značnému navýšení cen za stavební materiál, čímž vzrostly celkové náklady projektu. Z výše uvedených důvodů došlo k rozdílům mezi částkami schválenými v usnesení ZK.

Nyní, po vysoutěžení zásadní veřejné zakázky, proto předkládáme návrh na revokaci stávajícího usnesení, aby došlo k nápravě a částky odpovídaly výši schválených rozpočtů.

Celkové výdaje projektu nyní činí 19 338 000,00 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje činí 13 000 000 Kč a nezpůsobilé výdaje činí 6 338 000,00 Kč.

K nárůstu nezpůsobilých výdajů došlo především v souvislosti s aktualizací položkového rozpočtu pro provedení stavby. Projektový záměr byl zpracován v roce 2021, předpokládané náklady na projekt vycházely z cen pro dané období, během posledních 4 let došlo ke značnému navýšení cen za stavební materiál, čímž vzrostly celkové náklady projektu.

Cena po vysoutěžení stavebních prací (usn. č. 1238/2025/RK-26) ze dne 13. 11. 2025) činí 11 357 020 Kč bez DPH, tj. 13 741 994 Kč včetně DPH, čímž došlo k navýšení o 2 390 745 Kč bez DPH (2 892 801 Kč s DPH).

Do ukončení projektu proběhnou ještě VZ na vybavení nahrávacího studia a schodolez jako nezbytná podmínka zajištění bezbariérovosti projektu. Dalšími výdaji v rámci projektu jsou náklady na PD, TDI, BOZP a výdaje související s podáním žádosti a administrací projektu.

Celkové výdaje projektu činí celkem 19 338 000,00 Kč. Výše kofinancování z rozpočtu JčK je upravena dle RoPD na 6 499 999,99 Kč a výše předfinancování na 6 500 000,01 Kč, připojuje se financování nezpůsobilých výdajů ve výši 6 338 000,00 Kč. Celkově se výdaje z rozpočtu Jihočeského kraje zvyšují o 6 338 000,00 Kč.

OŠMT doporučuje schválit kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje. Uvedená organizace je součástí veřejného vzdělávacího systému a u předloženého projektu se nejedná o veřejnou podporu.

OŠMT prověřil v souladu s čl. 3 směrnice SM/115/ZK možnou míru zapojení vlastních zdrojů organizace.

Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 295/2023/ZK-28 ze dne 21. 9. 2023

K bodu: Revokace usn. č. 210/2022/ZK-18 ve věci realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – ZUŠ, Strakonice

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. ruší

usnesení č. 210/2022/ZK-18 ze dne 16. 06. 2022 ve věci „Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – ZUŠ, Strakonice“,

II. schvaluje

1. realizaci projektu „Vybudování učeben pro zpracování hudby s využitím IT ve výuce a nahrávacího studia“ (žadatel: Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 13 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 13 000 000 Kč,

2. kofinancování projektu „Vybudování učeben pro zpracování hudby s využitím IT ve výuce a nahrávacího studia“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 6 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 299/ZK/23,

3. předfinancování projektu „Vybudování učeben pro zpracování hudby s využitím IT ve výuce a nahrávacího studia“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 6 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 299/ZK/23;

III. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 31. 3. 2024

Finanční nároky a krytí: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JčK (ORJ 20, ORG 1492043406210) činí 19 338 000,00 Kč, z toho kofinancování činí 6 499 999,99 Kč, předfinancování 6 500 000,01 Kč a financování nezpůsobilých výdajů činí 6 338 000,00 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Michaela Zárubová (OEKO): Souhlasím –  Prostředky na projekt jsou součástí schváleného rozpočtu roku 2026 ORG 1492043406210 ORJ 2066 ve výši 14 mil. Kč, část prostředků ve výši 5 mil. Kč byla ZUŠ zaslána na konci roku 2025. Zvýšený požadavek financování na související výdaje ve výši 338 tis. Kč bude financovaný z úspor jiných projektů EU na ORJ 2068 § 3636 pol. 6909. Příjmy jsou součástí SVR 2027-28 ORJ 2064.

Návrh projednán (stanoviska): OEZI, RK dne 9. 4. 2026 (usn. č. 449/2026/RK-36), VVVZ dne 14. 4. 2026

PŘÍLOHY:

Formulář EP (ZK260423_96_Př1_Formulář projektu_ZUŠ Strakonice.xlsx)

Žádost organizace (ZK260423_96_Př2_žádost_ZUŠ, Strakonice.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OŠMT – Ing. Hana Šímová

Termín kontroly: 31.10.2026

Termín splnění: 31.10.2026